Додаток 1.

до рішенням виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 16.04.2019  № 39

Заходи

по підготовці комунального господарства селищної ради  до роботи в осінньо-зимовий період

2019 – 2020 років

| № п/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подати до Баришівської селищної ради заходи по підготовці об’єктів житлово-комунального господарства, навчальних закладів, теплового та дорожнього господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років. | до 04.06.2019 | Керівники | Шовть Ю.А. |
| 2. | Вжити заходів щодо створення нормативних запасів паливно-мастильних матеріалів. | до 01.10.2019 | Керівники, ЖЕК, ВКККП | Шовть Ю.А. |
| 3. | Забезпечити проведення підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді. | до 15.09.2019 | Керівники ЖЕКів | Шовть Ю.А. |
| 4. | Забезпечити до початку опалювального сезону заготівлю палива (дров) для роботи теплогенераторних | до 01.09.2019 | Шовть Ю.А. | Шовть Ю.А. |
| 5. | Провести роботи по підготовці автошляхів до їх експлуатації в зимовий період. | до 15.09.2019 | ВКККП | Шовть Ю.А. |
| 6. | Створити запас піщано-сольової суміші для посипання доріг та забезпечити готовність снігоочисної техніки. | до 01.10.2019 | ВКККП | Шовть Ю.А. |
| 7. | Забезпечити профілактичні ремонтні роботи у теплогенераторних, які розміщені на території селищної ради | до 01.09.2019 | Шовть Ю.А. | Шовть Ю.А. |
| 8. | Проведення замірів контуру заземлення та опору ізоляції. | до 01.09.2019 | Керівники | Шовть Ю.А. |
| 9. | Провести роз’яснювальну роботу з населенням по утепленню помешкань. | до 01.10.2019 | Яременко Т.Г. | Шовть Ю.А. |
| 10. | Подати виконавчому комітету інформацію про стан готовності об’єктів. | до 15.09.2019 | Керівники | Шовть Ю.А. |

Керуюча справами ( секретар )

виконавчого комітету                                                                                                                      О.М. Нестерова