|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 3.до рішення виконавчого комітетувід 17.05.2019 р. № 51. |

План заходів

по підготовці КНП «Баришівська ЦРЛ»

до роботи в осінньо – зимовий період 2019-2020 р.р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заходи | Термін виконання | Виконавці |
| 1 | Провести організаційну роботу з підготовки КНП «Баришівська ЦРЛ» до осінньо-зимового періоду 2019-2020 рр.. | 30.05.2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М. |
| 2 | Забезпечити необхідними засобами (матеріально – технічними) для табільної роботи  | 01.10.2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М. |
| 3 | Закомплектувати аварійний запас запасних частин та матеріалів, засобів захисту і спецодягу. | 30.09.2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М. |
| 4 | Забезпечити своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії. | Постійно | Головний бухгалтер |
| 5 | Провести поточний ремонт системи опалення пологового відділення. | Травень - червень 2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М. |
| 6 | Провести поточний ремонт покрівлі трансформаторної підстанції та гаражу. | Червень – липень 2019Липень – серпень 2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М. Заступник головного лікаря Дузь М.М. |
| 7 | Провести пересмолення покрівлі погребу.  | Липень 2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М. |
| 8 | Перевірка технічного стану теплових пунктів. | 20.09.2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М. |
| 9 | Виконання теплоізоляції трубопроводів постачання гарячої води. | 30.09.2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М. |
| 10 | Забезпечити контроль, щодо скорочення споживання електроенергії. | 05.10.2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М. |
| 11 | Провести аналіз технічного стану котельні. | 05.10.2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М.Майстер «Тепломережі» |
| 12 | Провести випробування труб тепломережі під тиском та скласти відповідний акт. | 05.10.2019 | Заступник головного лікаря Дузь М.М.Майстер «Тепломережі» |
| 13 | Провести виконання теплоізоляції, де необхідно, що повинно забезпечити тепловий опір вікон, дверей в опалювальний сезон. |  |  |

Керуюча справами ( секретар ) виконавчого

комітету селищної ради О.М. Нестерова