# Додаток 3

# до рішення

# виконавчого комітету

# від 26.09.2019

Про хід підготовки

до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

КНП «Баришівська центральна районна лікарня»

відповідно до плану заходів

- Проведена організаційна робота з підготовки господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр.

- Забезпечено згідно договорів погодження розрахунків за спожиті енергоносії в повному обсязі.

- Укладені договори про споживання теплової енергії, електричної енергії, води.

- Згідно заходів проведений ремонт та приведено у справний стан електромережу та електричне обладнання, а саме:

- Проведений ремонт пральної машини на 50кг, на 25 кг на суму 1420грн.

- Ремонт дезкамери із заміною сухих та водяних тенів на суму 200грн.

- Ремонт автоклавів, дистиляторів на суму 1680грн.

- Ремонт водонагрівачів.

- Ремонт картоплечистки на суму 2800грн.

- Замінено 50 метрів електропроводки, 24 розетки, 12 вимикачів.

- Проведено технологічний огляд та ремонт протипожежних водопроводів та водойми.

- Ведеться ремонт мережі телефонного зв’язку.

- Проведена технологічна перевірка та ремонт системи водопроводу, опалення та каналізації на суму 7200грн.:

- Замінено 24 м каналізаційних мереж в дитячому відділенні

- Замінено 14м труб опалення та 12 кранів в місцях їх порушення (поліклініка, кухня, пологове відділення)

- Замінена запірна арматура тепломережі

- Проведена ревізія кранів системи опалення по установі, 40 шт.

- Замінено 22м водопроводу, проведена ревізія та ремонт кранів

- Підготовлено до роботи в зимових умовах 2 теплові пункти

- Проведено утеплення труб опалення на горищах, підвалах будівель.

- Проведено ремонт покрівель будівель та споруд, ремонт даху трансформаторної підстанції на суму 6350грн.

- Проведена перевірка заземлюючих пристроїв.

- Наказами визначені відповідальні особи за протипожежний стан та охорону праці.

- Резервне джерело електроживлення – проведено ТО та знаходиться в справному стані.

- Проведено перевірка та заміна вогнегасників в кількості 48 шт.

- Підготовлено проектно-кошторисна документація по встановленню протипожежної сигналізації.

- Готується проектно-кошторисна документація по ремонту трансформаторної підстанції.

- Виконується проектно-кошторисна документація на хімводоочистку системи опалення стаціонарного корпусу лікарні.