

Україна

# ЖИТЛОВО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА

# БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

07500 смт. Баришівка, Київська обл., пр. Банний, 3

Розрахунковий рахунок № UA 183218420000026007053151637,

АТ КБ Приватбанк, МФО 321842 код підприємства 23570929

тел. 5-15-41, факс 5-15-41, e-mail: baryshivka\_zhek@ukr.net

|  |
| --- |
|  |

План робіт на 2020 рік

Баришівської ЖЕК по дільниці №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | вул. Софіївська, 33 | 1) частковий ремонт системи водопостачання  2) заміна вікон в під’їздах: 1,2,3,4  3) частковий ремонт систем каналізації під’їздів: 2,3  4) косметичний ремонт під’їздів: 1,2,4 |
| 2 | вул. Софіївська, 31 | 1) ремонт міжпанельних стиків  2) заміна вікон в під’їздах: 1,2,4  3) частковий ремонт систем каналізації під’їздів: 1,3  4) косметичний ремонт під’їздів: 1,2  5) бетонування сходів під’їздів: 1,2 |
| 3 | вул. Софіївська, 29 | 1) частковий ремонт системи водопостачання  2) заміна вікон в під’їздах: 2,4  3) частковий ремонт систем каналізації під’їздів: 2,3  4) косметичний ремонт під’їздів: 2,4 |
| 4 | вул. Софіївська, 27 | 1) заміна вводного крану (засувки) водопостачання  2) частковий ремонт системи теплопостачання  3) заміна вікон в під’їздах: 1,2,3,4,6 |
| 5 | вул. Софіївська, 25 | 1) частковий ремонт системи водопостачання  2) заміна вікон в під’їздах: 1,2,3,4,6  3) частковий ремонт систем каналізації під’їздів: 5,6  4) частковий ремонт системи теплопостачання |
| 6 | вул. Софіївська-34, 34 | 1) частковий ремонт системи водопостачання під’їздів: 1,2  2) заміна вікон в під’їздах: 1,2,4,5,6  3) косметичний ремонт під’їздів: 4,5,6 |
| 7 | вул. Софіївська-34, 33 | 1) частковий ремонт даху в 2 під’їзді  2) косметичний ремонт в 2 під’їзді  3) частковий ремонт систем каналізації  4) частковий ремонт систем водопостачання під’їздів: 5,6  5) заміна вводного крану (засувки) в підвалі  6) заміна вікон в під’їздах: 1,2,3,4,6 |
| 8 | вул. Софіївська-34, 25 | 1) будівництво декоративного паркану  2) частковий ремонт системи водопостачання  3) очищення підвального приміщення  4) косметичний ремонт під’їздів і коридорів |
| 9 | вул. Софіївська-34, 24 | 1) частковий ремонт системи водопостачання  2) косметичний ремонт під’їзда і коридорів |
| 10 | вул. Софіївська-34, 23 | 1) фарбування дитячого майданчику  2) косметичний ремонт під’їзда і коридорів  3) очищення підвального приміщення |
| 11 | вул. Софіївська-34, 3 | 1) частковий ремонт даху |
| 12 | вул. Софіївська-34, 5 | 1) ремонт вент.каналів на даху будинку  2) частковий ремонт даху  3) встановлення урни для сміття |
| 13 | вул. Софіївська-34, 6 | 1) встановлення лавки  2) встановлення урни для сміття – 2 шт. |
| 14 | вул. Софіївська-34, 7 | 1) частковий ремонт даху  2) встановлення лавки – 1 шт  3) встановлення урни для сміття – 1 шт |
| 15 | вул. Софіївська-34, 9 | 1) частковий ремонт даху 2) встановлення лавки – 2 шт  3) заміна вікон у 2 під'їздах  4) косметичний ремонт під’їздів  5) встановлення урни для сміття – 2 шт  6) ремонт вент.каналів на даху будинку |
| 16 | вул. Софіївська-34, 13 | 1) частковий ремонт даху |
| 17 | вул. Софіївська-34, 14 | 1) встановлення декоративного паркану |
| 18 | вул. Софіївська-34, 15 | 1) заміна труб стояків водопостачання |
| 19 | вул. Софіївська-34, 17 | 1) частковий ремонт даху 2) частковий ремонт системи каналізації |
| 20 | вул. Софіївська-34, 18 | 1) встановлення декоративного паркану  2) ремонт вент.каналів на даху будинку |
| 21 | вул. Софіївська-34, 19 | 1) частковий ремонт даху 2) заміна труб стояків водопостачання |
| 22 | вул. Софіївська-34, 21 | 1) частковий ремонт даху |
| 23 | вул. Софіївська-34, 22 | 1) заміна труб стояків водопостачання під’їздів: 1,3,5  2) косметичний ремонт під’їздів 3) ремонт міжпанельних стиків під’їздів: 2,3,4,5  4) ремонт вент.каналів на даху будинку  5) освітлення паркінгу  6) фарбування дитячого майданчику  7) заміна вікон в під’їздах: 1,2,3,4,6  8) частковий ремонт систем каналізації під’їздів: 4,5,6 |