Баришівська селищна рада

Броварського району

Київської області

VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2021                                                                                 № проект

Про затвердження звіту про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.

Керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ( житлово – комунального господарства та благоустрою) Шовтя Ю.А. про виконання Програми  енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки, селищна рада вирішила:

- Затвердити звіт про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки згідно додатку  до рішення сесії.

- Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань законності і правопорядку, комунальної власності, транспорту і зв’язку (Суходольський В.В.)

Селищний голова                                             Олександр ВАРЕНІЧЕНКО

Додаток до рішення сесії

від 26.02.2021 № проект

ЗВІТ

про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.

Відповідно до рішення сесії Баришівської селищної ради № 891-22-07 від 20.01.2020 було затверджено Програму енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.  Фінансування заходів здійснювалось за рахунок місцевого та державного бюджетів. Обсяги фінансування та визначення фінансової частки (державного та місцевого бюджетів) були встановлені відповідно до проектно-кошторисних документацій конкретних об’єктів.

Відповідно до Заходів з енергоефективності технічного (технологічного) характеру на 2020-2022 роки (Додаток до Програми) обсяг фінансування становив:

- з державного бюджету – 33 478, 14 тис. грн.;

- з місцевого бюджету – 5907, 91 тис. грн..

З метою виконання заходів Програми було виконано такі проекти:

- капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівель освітніх закладів смт Баришівка, Баришівського р-ну Київської області: том-1 «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Баришівської загальноосвітньої школи з утепленням фасаду, заміною віконних блоків на енергозберігаючі та заміною покрівлі будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М.Зерова по вул. Центральна,33», том-2 «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі Баришівської початкової школи з утеплення фасаду, заміною віконних блоків на енергозберігаючі та заміною покрівлі будівлі загальноосвітньої школи ім. М. Зерова, вул. Б.Хмельницького,22б», загальна кошторисна вартість становила – 6178,198 тис. грн., фінансування проводилось за рахунок державного бюджету.

- капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі. Утеплення фасаду Баришівського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Баришівської районної ради Київської області по вул. Добра, 17, смт Баришівка, Баришівського р-ну,  Київської області», загальна кошторисна вартість проекту становила – 12751,567 тис. грн., з них – 1912,735 тис. грн. – співфінансування з місцевого бюджету Баришівської селищної ради.

- капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі. Утеплення фасаду Волошинівського навчально-виробничого комбінату «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -дитячий садок» імені героя України Руслана Лужевського Баришівської районної ради Київської області» за адресою: Київська область, Баришівський р-н, с. Волошинівка, вул. Шкільна, 15», загальна кошторисна вартість становила – 6632,758 тис. грн., з них – 1600,095 тис. грн. - співфінансування з місцевого бюджету Баришівської селищної ради.

З метою виконання робіт по капітальному ремонту дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Ялинка» Баришівської селищної ради по                            вулиці Грушевського,20 у с. Коржі, було профінансовано кошти в сумі -            199056,00 грн. з метою виготовлення проектно-кошторисної документації. Також на території Коржівського старостинського округу у будинку культури було відремонтовано систему газопостачання на суму - 144722,00 грн..

У зв’язку з аварією електричних мереж на території комунального некомерційного підприємства «Баришівська центральна районна лікарня» Баришівської селищної ради, яка сталася у листопаді 2020 року, у закладі було зроблено капітальний ремонт системи електропостачання на суму - 883009,00 грн..

У 2020 році було виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації для краєзнавчого музею у смт Баришівка в сумі - 127998,00 грн..

З метою забезпечення енергозбереження та енергоефективності закладів на території Баришівської селищної ради, було закуплено лічильники електричної енергії на території Паришківського, Корніївського, Волошинівського старостинських округів та у смт Баришівка на загальну суму – 40647,50 грн..

Секретар селищної ради                                                      Надія СЛУХАЙ