Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Баришівської селищної ради

від 15.04.2021 № 80

Організаційно-технічні заходи з підготовки комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. на території Баришівської  селищної ради

| №п/п | Назва заходу | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Запровадити систему контролю за станом підготовки житлово – комунального господарства Баришівської селищної ради до осінньо-зимового періоду, звернувши особливу увагу на: - забезпечення своєчасного та у повному обсязі проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги і внесення у разі потреби відповідних змін до кошторисів бюджетних видатків. - дотримання підприємствами, організаціями та установами графіків ремонту котелень, тепломереж, систем опалення житлових будинків та об’єктів соціальної сфери. - своєчасне укладання договорів на постачання природного газу, вугілля, рідкого палива, електричної, теплової енергії, технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж газопостачання. - забезпечення контролю за виконанням запланованих заходів щодо проведення керівниками комунальних підприємств, управляючих компаній ремонту і забезпечення належного технічного стану внутрішньобудинкових інженерних систем, перевірки димовентиляційних каналів квартир житлових будинків для забезпечення надійності та безпеки індивідуального опалення. - вжиття заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних обсягів природного газу, електричної і теплової енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також забезпечення щомісячної оплати поточного споживання енергоносіїв та за користування житлово-комунальними послугами згідно з договорами. | Постійно до 01.10.2021 до 01.10.2021 до 01.10.2021 до 01.10.2021 |
| 2. | Рекомендувати комунальним підприємствам, управляючим компаніям, бюджетним установам і закладам створити комісії з перевірки готовності до опалювального сезону згідно з вимогами наказу Мінпаливенерго та Мінжитлокомунгоспу від 10.12.2008 № 620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”. | до 24.06.2021. |
| 3. | Вжити заходів накопичення в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів і підготовки спеціальної техніки до роботи в осінньо-зимовий період. | до 01.10.2021. |
| 4. | Заступнику селищного голови ( відповідно до розподілу обов’язків ) розробити та затвердити заходи щодо підготовки житлово – комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. відповідно до повноважень та організувати дієвий контроль за їх виконанням.. - керівникам підприємств, установ та організацій, які забезпечують сталу роботу систем життєзабезпечення на території Баришцівської селищної ради , розробити і узгодити звідповідними службами оперативні плани спільних дій, спрямовані на локалізацію та ліквідацію можливих наслідків аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення усіх форм власності, забезпечити готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.. - забезпечити контроль за виконанням заходів по боротьбі зі сніговими заметами, ожеледицею та іншими наслідками стихійних явищ. - передбачити залучення спеціалізованої техніки підприємств на боротьбу зі сніговими заметами. - забезпечити контроль щодо наявності необхідної кількості протиожеледних матеріалів. - забезпечити контроль за підготовкою до опалювального сезону 2021-2022 рр. багатоквартирних будинків на території Баришівської селищної ради. | до 24.06.2021 до 01.09.2021 |
| 5. | Заступнику селищного голови ( відповідно до розподілу обов’язків ), керівникам закладів охорони здоров’я, начальнику відділу освіти, молоді та спорту, начальнику відділу культури та туризму, керівнику територіального центру обслуговування пенсіонерів : - забезпечити підготовку до опалювального сезону закладів та установ, що належать до сфери функціонального управління. - завершити роботи з повірки приладів обліку споживання теплової енергії бюджетних закладів. | до 01.10.2021 до 01.10.2021 |
| 6. | Рекомендувати керівнику КП «Баришівкатепломережа»: - проаналізувати підсумки та недоліки минулого опалювального сезону, розробити та затвердити заходи на міжопалювальний період 2021 року. - забезпечити підготовку котелень, теплових мереж, газо-, електрообладнання до надійної експлуатації в зимовий період 2021-2022 рр. - розробити заходи щодо підвищення енергоефективності підприємства для скорочення обсягів споживання природного газу, з урахуванням переходу на альтернативні види палива. - включити до планів робіт на 2021 рік інвентаризацію теплових мереж для подальшого визначення об’ємів робіт з теплової ізоляції та розробити графіки виконання робіт. - надати пропозиції стосовно виведення з експлуатації збиткових джерел теплопостачання і переведення абонентів на альтернативні джерела енергії, індивідуальні та автономні системи опалення. - сприяти підготовці житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до роботи в зимових умовах. - забезпечити наявність обігових коштів в розмірі середньомісячної потреби для придбання природного газу. | до 24.06.2021 до 01.10.2021 до 24.06.2021 до 24.06.2021. до 24.06.2021 до 01.10.2021. до 01.10.2021 |
| 7 | Директору КП «Господар»: - своєчасно вживати заходів щодо ліквідації підтоплень теплових мереж водою та каналізаційними стоками. - підготувати спецтехніку та обладнання, виконати ревізію водоканалізаційних мереж. | до 01.10.2021 |
| 8 | Рекомендувати АТ “Київобленерго” : - до початку опалювального сезону забезпечити виконання заходів щодо підготовки до безаварійної роботи трансформаторних підстанцій, кабельних і повітряних ліній, що подають електроенергію на котельні, житлові масиви та інші комунальні об’єкти, забезпечити наявність резервних кабельних ліній. - своєчасно виконати роботи з обрізання дерев, які становлять загрозу обриву ліній електропостачання. |  |
| 9 | Рекомендувати АТ «Оператор газорозподільної системи «Київоблгаз»: - забезпечити своєчасну підготовку газових мереж та обладнання до опалювального періоду 2021-2022 рр. | 01.10.2020. |
| 10 | Відділу комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою апарату виконавчого комітету селищної ради опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті селищної ради |  |

Керуюча справами  (секретар)

виконавчого комітету                   ( підпис)                           Ольга НЕСТЕРОВА