|  |  | Додаток 1 до місцевої цільової Програми боротьби з карантинними рослинами на території Баришівської селищної ради на 2021-2025р |
| --- | --- | --- |

Заходи

з виконання Програми боротьби з карантинними рослинами

на території  Баришівської селищної ради на 2021-2025  роки

| Заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Забезпечення виконання та проведення заходів проти карантинних рослин підприємствами, установами, організаціями та закладами незалежно від форми власності |
| Створення постійно діючої робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин | 2021 рік, липень | Виконавчий комітет |
| Забезпечення організації проведення обстежень з метою створення та оновлення карт розповсюдження карантинних рослин з визначення їх площ | Щороку, травень-червень | Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| Організація роботи телефонної «гарячої лінії» по боротьбі з карантинними рослинами, метою якої є виявлення місць де росте амброзія | Щороку, травень-червень | Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| Забезпечення організації проведення робіт щодо локалізації і ліквідації карантинних рослин у межах закріплених територій та у приватному секторі | Щороку, травень-жовтень | Виконавчий комітет, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| Залучення (до початку цвітіння амброзії) населення для проведення робіт зі знищення карантинних рослин та в разі не виконання робіт по знищенню карантинних рослин на своїх ділянках/садибах оголосити усне попередження, в разі повторного невиконання накладення штрафних санкцій порушникам | Щороку, травень-жовтень | Виконавчий комітет, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| Направлення повідомлень в письмовій формі підприємствам, організаціям, установам та закладам про необхідність очищення від карантинних рослин відведених, закріплених та прилеглих територій | Щороку, квітень-травень | Виконком селищної ради ради, Відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| Проведення робіт зі знищення карантинних рослин у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях (у випадку відсутності можливості проведення робіт власними силами, укладення договорів на виконання робіт із спеціалізованими підприємствами) | Щороку, травень-жовтень | Житлово – експлуатаційна контора Баришівської селищної ради, Комунальне підприємство «Коржівське», «Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство с.Морозівка», Комунальне підприємство «Корніївський сільський комбінат комунального господарства», керівники підприємств, організацій, установ, закладів |
| Узагальнення інформації, яка отримана від підприємств, установ, організацій та закладів про проведену роботу зі знищення карантинних рослин у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях | Щороку, жовтень | Виконавчий комітет, відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| Створення мобільної групи для виявлення порушень фіто-санітарного стану на території Баришівської селищної ради , затвердження графіку рейдів-перевірок по знищенню карантинних рослин благоустрою (із обов’язковим включенням представників громадськості, депутатів селищної ради) | Щороку, квітень-травень | Виконавчий комітет, відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| Проведення рейдів-перевірок по знищенню карантинних рослин | Щороку, травень-жовтень | Виконавчий комітет, відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| 2. Виконання заходів щодо локалізації та ліквідації карантинних рослин в місцях їх розповсюдження із комплексним застосуванням механічного та фітоценотичного методів |
| Забезпечення організації проведення обстежень закріплених територій з метою виявлення розповсюдження карантинних рослин з визначенням їх площ та методів боротьби | Щороку, травень-червень | Виконавчий комітет, відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| За пропозиціями виконавчого комітету селищної ради підготовка відповідних документів на фінансування робіт за визначеними методами | Щороку, до затвердження бюджету Баришівської селищної ради | Виконавчий комітет, відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| Забезпечення організації проведення робіт щодо локалізації і ліквідації карантинних рослин на закріплених територіях | Щороку, травень-жовтень | Виконавчий комітет Установи, організації. Комунальні підприємства, приватні підприємці, відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| 3. Привернення уваги населення та громадськості до проблеми, пов’язаної із зараженням земель карантинними рослинами |
| Інформаційні кампанії (листівки на дошках оголошень та інформаційних ресурсах селищної ради) для широкої пропаганди серед населення і суб’єктів господарювання важливості проведення заходів по знищенню карантинних рослин | Щороку, травень-жовтень | Виконавчий комітет, відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| Систематичне висвітлення на дошках оголошень та на інформаційних ресурсах Ради виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами та своєчасне попередження населення про формування небезпечної аероалергенної обстановки. | Щороку, травень-жовтень | Виконавчий комітет, відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |
| 4.Ознайомлення з карантинними рослинами та методами боротьби з ними у навчальних закладах на території Баришівської селищної ради |
| Запровадження просвітницьких проектів у навчальних закладах про шкоду карантинних рослин для здоров'я людей та про заходи з їх ліквідації | Щороку | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради відділ земельних ресурсів, відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету селищної ради |

Секретар ради                                                        			        Надія СЛУХАЙ