# Баришівська  селищна  рада

## Броварського  району

Київської  області

Виконавчий комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

19.11.2021                                                                                             №    259

Про схвалення Місцевої цільової програми розроблення

містобудівної документації населених пунктів

Баришівської територіальної громади

на 2021-2025 роки

Керуючись ст. 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відповідно до Законів України «Про генеральну схему планування території  України», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», з метою забезпечення реалізації розроблення містобудівної документації населених пунктів Баришівської територіальної громади, раціонального використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексного вирішення архітектурно-містобудівних проблем населених пунктів, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, враховуючи пропозиції комісії з питань регулювання земельних ресурсів та відносин, містобудування та архітектури охорони довкілля та благоустрою населених пунктів, виконавчий комітет селищної ради

в и р і ш и в:

1.Схвалити Місцеву цільову програму розроблення містобудівної документації населених пунктів Баришівської територіальної громади на 2021- 2025 роки (додаток №1, 2).

2.Управлінню фінансів та економічного розвитку в межах фінансових можливостей передбачити кошти для фінансування заходів Програми.

3.Сектору містобудування та архітектури виконавчого комітету Баришівської селищної ради звітувати про хід виконання заходів та завдань Програми.

4. Подати Місцеву цільову програму розроблення містобудівної документації населених пунктів Баришівської територіальної громади на 2021- 2025роки на затвердження сесії селищної ради.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови Івченка Є.П. .

Селищний голова                                              Олександр ВАРЕНІЧЕНКО

СХВАЛЕНО                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету                  Рішення Баришівської селищної ради

від 19.11.2021 № 259                                   від ________ № _______________

Місцева цільова програма
розроблення містобудівної документації

населених пунктів Баришівської територіальної громади

на 2021- 2025 роки

Додаток 1

Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» |
| 3. | Розробник програми | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Сектор містобудування та архітектури виконавчого комітету Баришівської селищної ради |
| 6. | Учасники програми | Замовником виконання заходів Програми - виконавчий комітет Баришівської селищної ради. Виконавці – суб’єкти господарювання, які мають право на виконання робіт. |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021-2025 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми | 2021- 2025роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет Баришівської селищної ради |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | 6 310 100 грн. |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1 | коштів державного бюджету |  |
| 9.2 | коштів обласного бюджету |  |
| 9.3 | кошти інших джерел не заборонених законом |  |
| 9.4 | коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Баришівської селищної ради | 6 310 100 грн. |
| 10 | Обсяг фінансового ресурсу Програми | 6 310 100 грн. |

ВСТУП

У сучасних умовах зростає необхідність у плануванні територій, як
ефективного засобу державного регулювання їх використання, що забезпечить  взаємоузгодження у цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Прийнятий  Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» та низкою відповідних підзаконних актів чітко визначені вимоги щодо містобудівної документації як інструменту державного регулювання планування територій, яка поділяється на документацію державного, регіонального та місцевого рівнів і рішення якої є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами містобудування.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», планування територій на державному рівні здійснюється шляхом розроблення Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, а також внесення змін до них.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і комплексного плану просторового планування території.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися з містобудівною документацією відповідного рівня.

В зв’язку з вступом Закону України №711-IX від 17.06.2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» та вступу в дію змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» стала гостра необхідність в розробленні  нової містобудівної документації – комплексного плану просторового планування території територіальної громади, яка буде визначати вимоги щодо використання території, як в межах, так і за межами населених пунктів.

Програма розроблена в напрямку вирішення питання організації на правовій основі містобудівної діяльності на території Баришівської селищної ради, спрямованої на забезпечення сталого розвитку її територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Програма призначена вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку сіл та селища, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій і населених пунктів.

Програма «Розроблення містобудівної документації населених пунктів, розташованих на території Баришівської територіальної громади на 2021-2025 роки», спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт розробки містобудівної документації - генеральних планів населених пунктів громади та детальних планів територій.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про регулювання
містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території
України», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», інших нормативно-правових актів. У ній визначені основні напрями комплексного вирішення питань розроблення містобудівної документації, формування нових підходів до її оновлення, моніторингу і контролю виконання.

1. Загальні положення

У Програмі наведені терміни, що вживаються у такому значенні:

Генеральна схема планування території України – містобудівна документація, що визначає концептуальні підходи до вирішення питань планування та використання території України;

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що
визначає принципові підходи до вирішення питань розвитку, планування,
забудови та іншого використання території населеного пункту;

містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали
з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;

містобудівний кадастр – державна система зберігання і використання
геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

план зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон населених пунктів;

проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали,
якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні,
конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів
будівництва;

стратегічна екологічна оцінка – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків;

схеми планування території на регіональному рівні – планувальна
документація, яка розробляється на основі Генеральної схеми планування
території України та визначає принципові положення розвитку, планування,
забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та  їх окремих частин;

комплексний план просторового планування території територіальної громади – одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами відповідно до повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні, детальних планів та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населених пунктів Баришівської територіальної громади. При розробці генерального плану впроваджується рівень зонування-функціональне зонування території селища та сіл громади. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів (оновлення генеральних планів), планів зонування територій і детальних планів території.

Планування територій здійснюється на загальнодержавному,
регіональному та місцевому рівнях відповідними  органами місцевого самоврядування.

Планування територій на регіональному рівні полягає у розробленні та
затверджені схеми планування території громади, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень щодо дотримання містобудівної документації відповідно до закону.

Планування території на місцевому рівні забезпечується радою та її виконавчими органами у межах та відповідно до повноважень,
визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генерального
плану населеного пункту, детального плану території, плану зонування та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні  та реалізації відповідних рішень щодо дотримання містобудівної документації.

За рішенням органу  місцевого самоврядування для розроблення плану зонування, комплексного плану просторового планування території крім коштів державного та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Містобудівна документація розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру з урахуванням даних державного земельного кадастру.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Баришівська об’єднана територіальна громада сформована на території Броварського району. Загальна площа території Баришівської об’єднаної територіальної громади складає 68785 га ( 687,85 км2). До складу громади входить 28 населених пунктів, одне селище та 27 сіл.

Стан забезпечення та наявність містобудівної документації населених пуктів станом на 01 жовтня 2021 року викладений в таблиці 2.

Таблиця 2

Перелік наявної містобудівної документації населених пунктів, які входять до Баришівської територіальної громади

| № | Назва населеного пункту | Рік розроблення існуючої документації |
| --- | --- | --- |
|  | смт. Баришівка | 1992 |
|  | с. Бакумівка | 2018 |
|  | с. Бзів | 2016 |
|  | с. Борщів | 2016 |
|  | с.Веселинівка | 2016 |
|  | с. Власівка | 2019 |
|  | с. Волошинівка | 2016 |
|  | с. Гостролуччя | 2017 |
|  | с. Дернівка | 1972 |
|  | с. Коржі | 1980 |
|  | с. Корніївка | 2018 |
|  | с. Лукаші | 2017 |
|  | с. Лук`янівка | 1987 |
|  | с. Мала тарасівка | 1988 |
|  | с. Масківці | 1992 |
|  | с. Морозівка | 2018 |
|  | с. Паришків | 2018 |
|  | с. Пасічна | 1992 |
|  | с. Перемога | 2017 |
|  | с. Поділля | 1971 |
|  | с. Рудницьке | 2017 |
|  | с. Сезенків | 2019 |
|  | с. Селичівка | 2016 |
|  | с. Селище | 1983 |
|  | с. Устинкова Гребля | 1986 |
|  | с. Хлопків | Відсутній |
|  | с. Швачиха | 1992 |
|  | с. Шовкове | 1973 |

Аналізуючи наявність містобудівної документації генеральних планів населених пунктів , які увійшли до Баришівської територіальної громади, дані Таблиці 2 дають підстави для висновку про невідповідність містобудівної документації населених пунктів на території Баришівської територіальної громади сучасним вимогам. При нормативному розрахунковому терміні дії містобудівної документації (15 – 20 років) частина розроблена понад 30 – 50 років тому, тобто потребує коригування або нового розроблення.

Необхідність розроблення генеральних планів  населених пунктів  виникла у зв’язку з тим, що відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» використання земельних ділянок для містобудівних потреб здійснюється відповідно до Генерального плану, а згідно статті 174 Земельного кодексу України відповідно до генерального плану здійснюється проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж відповідного населеного пункту.

Тобто, відсутність оновленої та скорегованої містобудівної документації не дозволяє належним чином здійснювати містобудівну діяльність в населених пунктах Баришівської територіальної громади.

Генеральний план сіл в сучасному варіанті є стадією довгострокового стратегічного розвитку і тому завжди буде позбавлений конкретності і визначеності. Таким чином, можливо вирішувати проблеми будівництва, реконструкції і благоустрою сільського середовища, реконструкції чи будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Одночасно можливо вирішити комплекс інших задач: соціальні зручності, надходження коштів до бюджету міста і податків в державні органи, створення додаткових робочих місць і отримання прибутків власниками об'єктів, благоустрій і озеленення прилеглих до об'єктів, що будуються, територій.

3. Мета та завдання Програми

Метою Програми є своєчасне забезпечення населених пунктів Баришівської територіальної громади оновленою картографічною основою як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000  та  містобудівною  документацією  сучасного  рівня.

Програма спрямована на реалізацію основних напрямів державної та
регіональної політики в галузі містобудівної діяльності, гармонійного
узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості.

Основними завданнями Програми є:

1) виготовлення та актуалізація картографічної основи в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат УСК-2000 на паперових та електронних носіях;

2) здійснення робіт із розроблення, оновлення генеральних планів
населених пунктів та Баришівської територіальної громади;

3) розроблення проектної документації щодо встановлення меж населених пунктів із урахуванням перспективних напрямків цільового використання територій ;

4) урахування державних, громадських і приватних інтересів під час
планування, забудови та іншого використання територій;

5) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та
використання територій для містобудівних потреб;

6) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого
розвитку населеного пункту;

7) визначення і раціональне розташування територій житлової та
громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних,
оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об’єктів;

8) обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання
земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

9) визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для
містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах,
визначених законом;

10) визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову,
естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених
законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

11) охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

12) регулювання забудови, проведення благоустрою, реконструкція площ та земель загального користування   населених пунктів та інших територій.

4. Обґрунтування необхідності та важливості реалізації Програми

Підвищення ролі містобудівельної діяльності є питанням актуальним і
першочерговим для розвитку селища та сіл Баришівської територіальної громади. Нові й оновлені генеральні плани створять умови для залучення інвестиційних коштів.

Реалізація завдань, передбачених Програмою, дозволить  досягти сталого розвитку з планування території, зокрема:

1) розв’язати проблему розроблення (оновлення) містобудівної
документації;

2) забезпечити територію населених пунктів планово-висотною основою та картографічними матеріалами на базі національної системи відліку та державної системи координат;

3) оновити містобудівну документацію –Генеральні плани населених пунктів                        із  застосуванням сучасних геоінформаційних технологій, що дозволить сформувати бази даних для роботи муніципальних геоінформаційних систем, що впроваджуються у систему управління територією;

4) удосконалити механізм державного регулювання процесу оновлення
містобудівної документації;

5) поліпшити роботу щодо збереження, охорони та використання пам’яток архітектури та містобудування ;

6) поліпшити інвестиційний клімат у населених пунктах та забезпечити їх збалансований соціально-економічний розвиток;

7) розробити проектну документацію  для створення  рекреаційних, історико-культурних територій , обєктів скверів та окремих зелених насаджень

8) реконструкцію існуючої забудови.

5. Виконання  Програми має розподіл на основні заходи:

5.1. Виконання топографічно-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки населених пунктів:

Згідно із вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація повинна розроблятися на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.
В цьому напрямку Програмою передбачені заходи щодо розроблення картографічних матеріалів у відповідність до вимог цього Закону України та діючих норм і правил, створення єдиної цифрової топографічної основи території  для ведення містобудівного кадастру.

Тому, для виготовлення Генеральний планів населених пунктів необхідно оновити картографічні матеріали, а саме: виконати топографогеодезичні роботи з оновлення та коригування топографічної зйомки  в масштабі 1:2000.

5.2 Розроблення генеральних планів населених пунктів

Розроблення (оновлення) генеральних планів населених пунктів Баришівської територіальної громади смт Баришівка, с. Дернівка, с. Коржі, с. Лук`янівка, с. Мала Тарасівка, с. Масківці, с. Пасічна, с. Поділля, с. Селище, Устинкова Гребля, с. Швачиха, с. Шовкове визначить потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреби у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

Розроблення генерального плану є спрощеною планувально-просторовою моделлю населеного пункту, та вкрай необхідне для безперервного планування використання територій .

Коригування генеральних планів населених пунктів розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

  - Розробка планів зонування (зонінгу) населених пунктів

План зонування території розробляється на основі генерального плану населеного пункту з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

План зонування території розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

  - Розроблення просторового планування

  - Розробка звіту про стратегічну екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації

Стратегічна екологічна оцінка – процедура, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

6 Очікувані результати виконання Програми

В результаті реалізації Програми очікується:

- забезпечення населених пунктів Баришівської об’єднаної територіальної громади придатною для користування містобудівною документацією, яка забезпечуватиме збалансований розвиток, забудову та інше використання територій кожного населеного пункту;

- забезпечення  виконання положень законодавства у сфері містобудування при вирішенні питань забудови, реконструкції та комплексного благоустрою територій населеного пункту відповідно до детальних планів територій ;

- залучення інвестицій у розвиток населених пунктів.

7 Фінансове забезпечення виконання завдань та заходів

Фінансування заходів Програми з розроблення містобудівної
документації  населених пунктів Баришівської об’єднаної територіальної громади здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджетів, а також може здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Прогнозні обсяги у фінансуванні заходів передбачених Програмою  наведені у таблиці 3.

Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником із урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.

В обсяг фінансування Програми можуть вноситися зміни протягом року

Таблиця 3

Потреба у фінансуванні заходів, передбачених Місцевою цільовою Програмою «Розроблення містобудівної документації населених пунктів Баришівської територіальної громади на 2021-2025 роки»

| № з/п | Заходи та види робіт по виготовленню містобудівної документації | Термін виконання заходу | Обсяг коштів необхідних на виконання робіт,грн. | У тому числі, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет територіальної громади | обласний бюджет | Інші джерела не заборонені законом |
| 1 | Стратегія просторового розвитку територій Баришівської ТГ Броварського району Київської області | 2021 рік | 49000 | 49000 | - | - |
| 2 | Формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку територій Баришівської ТГ Броварського району Київської області | 2021 рік | 49000 | 49000 | - | - |
| 3 | Всього |  | 98000 | 98000 | - | - |
| 4 | Виготовлення топографічної зйомки М 1:10000 Баришівської територіальної громади | 2021-2022 рік | 680000 | 680000 | - | - |
| 5 | Всього |  | 680000 | 680000 | - | - |
| 6 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки смт Баришівка, с. Пасічна та с. Швачиха | 2023 рік | 441300 | 441300 | - | - |
| 7 | Виготовлення генерального плану смт Баришівка, с. Пасічна та с. Швачиха | 2023 рік | 506400 | 506400 | - | - |
| 6 8 | Виготовлення плану зонування (зонінг) смт Баришівка, с. Пасічна та с. Швачиха | 2022 рік | 303600 | 303600 | - | - |
| 9 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації смт Баришівка, с. Пасічна та с. Швачиха | 2023 рік | 152000 | 152000 | - | - |
| 10 | Всього по смт Баришівка, с. Пасічна та с. Швачиха |  | 1403300 | 1403300 | - | - |
| 11 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Бакумівка | 2022 рік | 25000 | 25000 | - | - |
| 12 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документаціїс. Бакумівка | 2022 рік | 12000 | 12000 | - | - |
| 13 | Всього по с. Бакумівка |  | 37000 | 37000 | - | - |
| 14 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Бзів | 2022 рік | 86400 | 86400 | - | - |
| 15 | Всього по с. Бзів |  | 86400 | 86400 | - | - |
| 16 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Борщів | 2022 рік | 28800 | 28800 | - | - |
| 17 | Всього по с. Борщів |  | 28800 | 28800 | - | - |
| 18 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Веселинівка | 2022 рік | 99600 | 99600 | - | - |
| 19 | Всього по с. Веселинівка |  | 99600 | 99600 | - | - |
| 20 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Власівка | 2022 рік | 27000 | 27000 | - | - |
| 21 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Власівка | 2022 рік | 13200 | 13200 | - | - |
| 22 | Всього по с. Власівка |  | 40200 | 40200 | - | - |
| 23 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки с. Дернівка | 2023 рік | 58000 | 58000 | - | - |
| 24 | Виготовлення генерального плану с. Дернівка | 2023 рік | 48000 | 48000 | - | - |
| 25 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Дернівка | 2023 рік | 28800 | 28800 | - | - |
| 26 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Дернівка | 2023 рік | 14400 | 14400 | - | - |
| 17 | Всього по с. Дернівка |  | 149200 | 149200 | - | - |
| 18 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки с. Коржі | 2023 рік | 206300 | 206300 | - | - |
| 29 | Виготовлення генерального плану с. Коржі | 2023 рік | 212400 | 212400 | - | - |
| 30 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Коржі | 2022 рік | 127200 | 127200 | - | - |
| 31 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Коржі | 2023 рік | 63600 | 63600 | - | - |
| 32 | Всього по с. Коржі |  | 609500 | 609500 | - | - |
| 33 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Корніївка | 2022 | 85200 | 85200 | - | - |
| 34 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Корніївка | 2023 | 42000 | 42000 | - | - |
| 35 | Всього по с. Корніївка |  | 127200 | 127200 | - | - |
| 36 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Лукаші | 2022 рік | 100800 | 100800 | - | - |
| 37 | Всього по с. Лукаші |  | 100800 | 100800 | - | - |
| 38 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки с. Лук`янівка | 2023 рік | 413300 | 413300 | - | - |
| 39 | Виготовлення генерального плану с. Лук`янівка | 2023 рік | 136800 | 136800 | - | - |
| 40 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Лук`янівка | 2022 рік | 81600 | 81600 | - | - |
| 41 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Лук`янівка | 2023 рік | 40800 | 40800 | - | - |
| 42 | Всього по с. Лук`янівка |  | 672500 | 672500 | - | - |
| 43 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки с. Мала Тарасівка | 2024 рік | 35000 | 35000 | - | - |
| 44 | Виготовлення генерального плану с. Мала Тарасівка | 2024 рік | 39600 | 39600 |  |  |
| 45 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Мала Тарасівка | 2022 рік | 22800 | 22800 |  |  |
| 46 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Мала Тарасівка | 2024 рік | 12000 | 12000 |  |  |
| 47 | Всього по с. Мала Тарасівка |  | 109400 | 109400 |  |  |
| 48 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки с. Масківці | 2024 рік | 139300 | 139300 |  |  |
| 49 | Виготовлення генерального плану с. Масківці | 2024 рік | 45600 | 45600 |  |  |
| 50 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Масківці | 2022 рік | 27600 | 27600 |  |  |
| 51 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Масківці | 2024 рік | 14400 | 14400 |  |  |
| 52 | Всього по с. Масківці |  | 226900 | 226900 |  |  |
| 53 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Морозівка | 2022 рік | 136800 | 136800 |  |  |
| 54 | Всього по с. Морозівка |  | 136800 | 136800 |  |  |
| 55 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Паришків | 2022 рік | 68400 | 68400 |  |  |
| 56 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Паришків | 2023 рік | 33600 | 33600 |  |  |
| 57 | Всього по с. Паришків |  | 102000 | 102000 |  |  |
| 58 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Перемога | 2022 рік | 100800 | 100800 |  |  |
| 59 | Всього по с. Перемога |  | 100800 | 100800 |  |  |
| 60 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки с. Поділля | 2025 рік | 311200 | 311200 |  |  |
| 61 | Виготовлення генерального плану с. Поділля | 2025 рік | 118800 | 118800 |  |  |
| 62 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Поділля | 2022 рік | 70800 | 70800 |  |  |
| 63 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Поділля | 2025 рік | 36000 | 36000 |  |  |
| 64 | Всього по с. Поділля |  | 536800 | 536800 |  |  |
| 65 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Рудницьке | 2022 рік | 84000 | 84000 |  |  |
| 66 | Всього по с. Рудницьке |  | 84000 | 84000 |  |  |
| 67 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Сезенків | 2022 рік | 75600 | 75600 |  |  |
| 68 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Сезенків | 2023 рік | 37800 | 37800 |  |  |
| 69 | Всього по с. Сезенків |  | 113400 | 113400 |  |  |
| 70 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Селичівка | 2022 рік | 97200 | 97200 |  |  |
| 71 | Всього по с. Селичівка |  | 97200 | 97200 |  |  |
| 72 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки с. Селище | 2025 рік | 127500 | 127500 |  |  |
| 73 | Виготовлення генерального плану с. Селище | 2025 рік | 142800 | 142800 |  |  |
| 74 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Селище | 2022 рік | 85200 | 85200 |  |  |
| 75 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Селище | 2025 рік | 43200 | 43200 |  |  |
| 76 | Всього по с. Селище |  | 398700 | 398700 |  |  |
| 77 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки с. Устинкова Гребля | 2025 рік | 15000 | 15000 |  |  |
| 78 | Виготовлення генерального плану с. Устинкова Гребля | 2025 рік | 39600 | 39600 |  |  |
| 79 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Устинкова Гребля | 2022 рік | 24000 | 24000 |  |  |
| 80 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Устинкова Гребля | 2025 рік | 12000 | 12000 |  |  |
| 81 | Всього по с. Устинкова Гребля |  | 90600 | 90600 |  |  |
| 82 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки с. Хлопків | 2025 рік | 20000 | 20000 |  |  |
| 83 | Виготовлення генерального плану с. Хлопків | 2025 рік | 39600 | 39600 |  |  |
| 84 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Хлопків | 2022 рік | 24000 | 24000 |  |  |
| 85 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Хлопків | 2025 рік | 12000 | 12000 |  |  |
| 86 | Всього по с. Хлопків |  | 95600 | 95600 |  |  |
| 87 | Виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки с. Шовкове | 2024 рік | 5000 | 5000 |  |  |
| 88 | Виготовлення генерального плану с. Шовкове | 2024 рік | 42000 | 42000 |  |  |
| 89 | Виготовлення плану зонування (зонінг) с. Шовкове | 2022 рік | 25200 | 25200 |  |  |
| 90 | Розробка звіту про стратегічно-екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації с. Шовкове | 2024 рік | 13200 | 13200 |  |  |
| 91 | Всього по с. Шовкове |  | 85400 | 85400 |  |  |
| 92 | ВСЬОГО: |  | 6310100 | 6310100 |  |  |

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за реалізацією Програми здійснюватиме постійна комісія Баришівської селищної ради ради:

- з питань регулювання земельних ресурсів та відносин, містобудування та архітектури охорони довкілля та благоустрою населених пунктів.

Координацію дій між виконавцями Програми, визначення порядку
взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків) здійснює
Баришівська селищна рада. Орган виконавчої влади забезпечує  надання відповідних вихідних даних, необхідних для розроблення містобудівної документації.

Керуюча справами ( секретар )

виконавчого комітету                                                             Ольга НЕСТЕРОВА