

# Баришівська селищна рада

## Броварського району

**Київської області**

##### VIII скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

28.01.2022 № проект

Про затвердження звіту про виконання місцевої цільової Програми благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради на 2021 рік

 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ( житлово – комунального господарства та благоустрою) Сергія КАРМАЗІНА про виконання Програми благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради на 2021 рік, селищна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання програми благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради за 2021 рік (додаток) .
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань законності і правопорядку, комунальної власності, транспорту і зв’язку та з питань **регулювання земельних ресурсів та відносин, містобудування та архітектури охорони довкілля та благоустрою населених пунктів** .

Селищний голова Олександр ВАРЕНІЧЕНКО

Додаток

затверджено рішенням сесії

Баришівської селищної ради

від 28.01.2022 № проект

ЗВІТ

про виконання Програми благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради за 2021 рік

Відповідно до рішення сесії Баришівської селищної ради № 150-04-08 від 22.01.2021 було затверджено Програму благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради на 2021 рік. Орієнтовні обсяги фінансування якої на 2021 рік становили - 18400,0 тис. грн., з яких:

* 4000,0 тис. грн. – утримання доріг (в т.ч. зимове), тротуарів, мостів, поточне утримання та ремонт технічних засобів дорожнього руху, улаштування та ремонт посадкових майданчиків та зупинках міського громадського транспорту;
* 9000,00 тис. грн. – поточне утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою, поточне утримання кладовищ, упорядкування існуючого сміттєзвалища, вивіз стихійних сміттєзвалищ, утримання парків;
* 4700,00 тис. грн. – утримання та поточний ремонт вуличного освітлення;
* 700,00 тис. грн. – поточне утримання та обслуговування кабельних мереж відеонагляду, обслуговування серверного обладнання.

У 2021 році, на виконання заходів Програми було профінансовано 15920,4 тис.грн. , в тому числі:

1.Комунальним підприємством Житлово – експлуатаційна контора Баришівської селищної ради було використано 8517,4 тис.грн. з них на:

 1.1Утримання доріг (в т.ч. зимове), тротуарів, мостів, поточне утримання та ремонт технічних засобів дорожнього руху – 1907,30 тис. грн., а саме:

* 1689,70 тис. грн. – на прибирання зелених зон та очищення урн для збору твердих побутових відходів;
* 205,00 тис. грн. – на прибирання та вивезення снігу у населених пунктах під час зимового періоду;
* 12,60 тис. грн. – на поточне утримання та ремонт інформаційних знаків дорожнього руху.

1.2.Поточне утримання та поточний ремонт на об’єктах благоустрою, поточне утримання кладовищ, упорядкування існуючого сміттєзвалища, вивіз стихійних сміттєзвалищ – 6610,10 тис. грн., а саме:

* 38,40 тис. грн. – на посадку квітів, кущів та дерев;
* 35,60 тис. грн. – на обрізування (кронування) кущів, дерев під природній вигляд;
* 194,50 тис. грн. – на прополювання та поливання газонів і квітників;
* 784,20 тис. грн. – на благоустрій та поточне утримання кладовищ на території громади;
* 4980,5 тис. грн. – надання послуг поводження із сміттям(збір, навантаження, вивезення сміття, включаючи стихійні сміттєзвалища) по смт Баришівка та населених пунктах старостинських округів Баришівської селищної ради;
* 196,50 тис. грн. – на упорядкування діючого сміттєзвалища;
* 110,0 тис. грн. – на обкошування трави;
* 230,0 тис. грн. – на влаштування урн та контейнерів для тимчасового зберігання твердих побутових відходів;
* 40,40 тис. грн. – на влаштування майданчиків.

2.Виконавчим комітетом селищної ради було використано 7315,5 тис.грн., в тому числі:

2.1.

- 2529,5 тис. грн. придбання активної енергії для вуличного освітлення, розподіл, перетікання

- 1689,9 тис.грн.- поточний ремонт мереж вуличного освітлення

- 1596,6 тис.грн. на технічне обслуговування вуличного освітлення);

- 60,4 тис.грн. на заміну, програмування, перевірку лічильників;

- 37,5 тис. грн. – на послуги автовишки;

- 117,5тис. грн. – послуги бульдозера;

- 96,4 тис.грн. – послуги з чищення доріг;

- 18,4 тис.грн. – послуги навантажувача по плануванню сміттєзвалища;

- 11,8 тис.грн. – послуги з перевезення на судмедекспертизу;

- 9,0 тис.грн. – доступ до мережі Інтернет;

- 6,1 тис.грн. – послуги вантажного транспорту (трубіжводексплуатація);

- 3,4 тис.грн. – встановлення, підключення, програмування приладу виміру;

- 1,0 тис.грн – обстеження транспортних засобів;

- 99,6 тис. грн. – придбання матеріалів.

* 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг місцевого значення – 1038,4 тис.грн.
* 539,3 тис.грн. на поточний ремонт дорожнього покриттяя по вул.Центральній, Б.Хмельницького, Київський шлях, Соборна;
* 456,9 тис.грн. на поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Франка, Київський шлях, Б.Хмельницького, Набережна, Центральна, Софіївська, Соборна, Паркова, Коцюбинського, Добра,Донецька, Пасічна;
* 34,3 тис.грн. на топографічні, геодезичні роботи;
* 7,9 на технічний нагляд з поточного ремонту дорожнього покриття.
1. Комунальним підпримством «Коржівське» Баришівської селищної ради – 59.5 тис.грн.( утримання працівників з благоустрою).
2. Комунальним підприємством «Житлово – комунальне господарство с.Морозівка»- 28,0 тис.грн. .( утримання працівників з благоустрою).

 Секретар ради Надія СЛУХАЙ