

# Баришівська селищна рада

## Броварського району

**Київської області**

##### VIII скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

28.01.2022 № проект

Про затвердження звіту про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки в 2021 році

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ( житлово – комунального господарства та благоустрою) Сергія КАРМАЗІНА про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки в 2021 році (додаток), селищна рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки в 2021 році згідно додатку до рішення сесії.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань законності і правопорядку, комунальної власності, транспорту і зв’язку .

Селищний голова Олександр ВАРЕНІЧЕНКО

Додаток

затверджено рішенням сесії

Баришівської селищної ради

від 28.01.2022 р №проект

**ЗВІТ**

про виконання Програми енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки в 2021 році

Програму енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки було затверджено рішенням сесії Баришівської селищної ради від 20.01.2020 №891-22-07. Фінансування заходів здійснювалось за рахунок місцевого та державного бюджетів. Обсяги фінансування та визначення фінансової частки (державного та місцевого бюджетів) були встановлені відповідно до проєктно-кошторисних документацій конкретних об’єктів.

З метою виконання заходів Програми було виконано проєкти та роботи:

Відділом освіти, молоді та спорту :

- Розробка проєктно-кошторисної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Морозівського навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів - ясла-садок» імені Дениса Поповича" на суму 198000,00 грн. (місцевий бюджет).

- Роботи з сертифікації енергоефективності будівлі на об`єкт робіт: "Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Морозівського навчально-виховного комплексу "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів - ясла-садок" імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради, за адресою: Київська область, Броварський район, с. Морозівка, вул. Садова, 15-а" - 20250,00 грн. (місцевий бюджет).

- Роботи з інженерно-геодезичних вишукувань об`єкту: "Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Морозівського навчально-виховного комплексу"спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів - ясла садок" імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради – 49221,60 грн. (місцевий бюджет).

- Роботи по проведенню комплексної експертизи проекту: "Капітальний ремонт щодо покращення енергоефективності Морозівського навчально-виховного комплексу "спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів - ясла-садок" імені Дениса Поповича Баришівської селищної ради, за адресою: Київська область, Броварський район, с. Морозівка, вул. Садова, 15а" – 36000,00 грн. (місцевий бюджет).

- Коригування проектно-кошторисної документації на об`єкт робіт: "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Ялинка" Баришівської селищної ради по вул. Грушевського, 20 в с. Коржі Баришівського району, Київської області (коригування) на суму 82234,39 грн. (місцевий бюджет).

- Виготовлення комплексної експертизи на об`єкт робіт: "Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Ялинка" Баришівської селищної ради по вул. Грушевського, 20 в с. Коржі Баришівського району, Київської області (коригування) – 22000,00 грн. (місцевий бюджет).

Відділом культури та туризму:

- у КЗ БСР ПМНЗ «Баришівська дитяча музична школа» придбано led-лампи на суму 11 200 грн.;

- у СК с. Власівка встановлено вікна на суму 38 300 грн.;

- у СК с.Рудницьке встановлено вікна та двері у кімнаті творчості відповідно до проєкту «Mystetska komora» на суму 4 300 грн..

Центром первинної медико – санітарної допомоги :

* Замінено вхідні двері в медичних амбулаторіях смт Баришівка, с.Веселинівка, с.Лук’янівка;
* Замінено вікна на енергозберігаючі у фельдшерсько –акушерському пункті с.Сезенків;
* В медичній амбулаторії с.Коржі була проведена заміна котла та системи опалення.

Загальна вартість робіт становить 80,0 тис.грн.

КП «Баришівкатепломережа» Баришівської селищної ради:

Для   економії природного газу  проведено реконструкцію газової котельні з встановленням твердопаливного котла  КВР -800 СТС потужністю 780 кВт за адресою вул.Б.Хмельницького,18а смт Баришівка Київської області.

Секретар ради Надія СЛУХАЙ