Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 17.05.2022 № 56

Заходи щодо підготовки об’єктів соціальної сфери

та житлово-комунального господарства селищної ради

до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 року

1. Проаналізувати стан підготовки до функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 року  житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Баришівської селищної ради, зокрема комунальних підприємств

«Господар»,  «Баришівкатепломережа», Житлово-експлуатаційна контора, комунальних  закладів   відділу  освіти,  молоді  та  спорту,  відділу   культури  та

туризму, комунальних некомерційних підприємств «Баришівська багатопрофільна  лікарня»  та «Центр  первинної  медико  санітарної  допомоги»,

ТОВ «Управляюча компанія «Баришівка-Центр» та ТОВ «Управляюча компанія «Баришівка-Софіївська» ТОВ «Управляюча компанія «Коржівське 21».

Відділ комунальної власності, житлово –

комунального господарства  та благоустрою

виконавчого комітету селищної ради,

комунальні підприємства, комунальні заклади

та установи селищної ради - до 01.10.2022

- Створити необхідний резерв твердого палива для роботи котелень комунальної власності Баришівської селищної ради.

КП «Баришівкатепломережа»,

відділ освіти, молоді та спорту

виконавчого комітету селищної ради – до 01.10.2022

- Забезпечити перевірку систем опалення та водопостачання на об’єктах соціальної сфери Баришівської селищної ради.

КП «Баришівкатепломережа»,

КП БСР «Господар»,

відділ освіти,  молоді та спорту

виконавчого комітету селищної ради – до 01.10.2022

- Провести косметичний ремонт приміщень котелень, повірку манометрів, повірку лічильників газу та тепла, навчання операторів котелень та відповідальних осіб за газове та теплове господарство.

Відділ освіти,  молоді та спорту

виконавчого комітету селищної ради - до 01.10.2022

- Провести перевірку готовності закладів  освіти до роботи в осінньо-   зимовий період 2022-2023 року.

Відділ освіти,  молоді та спорту

виконавчого комітету селищної ради – до 25.08.2022

- Провести:

- поточний ремонт покрівлі трансформаторної підстанції та гаражу;

- перевірку технічного стану теплових пунктів; роботи по теплоізоляції трубопроводів гарячої води та опалення;

- забезпечити контроль щодо скорочення споживання електроенергії

- провести аналіз технічного стану котельні, теплової мережі та запірної арматури;

- ремонт опалення в харчоблоці та ремонт запірної арматури.

КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня»

травень – жовтень 2022 року

- Провести заміну котлів на котельнях, ремонт та реконструкцію котелень, заміну тепломереж, ремонт насосного і вентиляційного обладнання, димових каналів та повітропроводів, ремонт і технічне обслуговування запірної арматури, запобіжних клапанів, ремонт теплових камер та очищення від бруду.

КП «Баришівкатепломережа» до 01.10.2022 року

- Організувати, відповідно до бюджетних призначень, виконання запланованих обсягів з капітального та поточного ремонту вулично-шляхової мережі.

Виконавчий комітет селищної ради

Відділ комунальної власності, ЖКГ та благоустрою

до 01.10.2022

- Вживати необхідних заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати наданих комунальних послуг згідно з укладеними договорами.

Комунальні підприємства селищної ради,

Управляючі компанії з обслуговування

багатоквартирних будинків на території

Баришівської селищної ради – до 01.10.2022

- Забезпечити  надійну та безперебійну роботу об’єктів водопостачання та водовідведення на території Баришівської селищної ради

КП БСР «Господар» - до 01.10.2022

- Створити необхідний запас протиожеледної суміші для посипання доріг та тротуарів на території Баришівської селищної ради,  провести ремонт  і  консервацію снігоочисної техніки, ремонт навісного обладнання для чищення тротуарів і доріг, ремонт кузовів  для піщано – сольової суміші.

КП Житлово – експлуатаційна контора

Баришівської селищної ради – до 01.10.2022

- Створити резерв паливно – мастильних матеріалів для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Виконавчий комітет селищної ради – до 01.10.2022

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                             			 Ольга НЕСТЕРОВА