|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  | ЗВІТ |  |
|  | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік |  |
|  | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | 43560334 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | 43560334 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 10510000000 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |  |
|  | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об'єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевим бюджетом |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми |  |
|  | Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми |  |
|  | № з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення проведення поточного ремонту об”єктів транспортної інфраструктури |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | 1 | Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг | 594600,00 | 98000,00 | 692600,00 | 237733,28 | 0,00 | 237733,28 | -356866,72 | -98000,00 | -454866,72 |  |
|  | Відхилення спричинені введенням воєнного стану в Україні ( Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» ) |  |
|  |  | Усього | 594600,00 | 98000,00 | 692600,00 | 237733,28 | 0,00 | 237733,28 | -356866,72 | -98000,00 | -454866,72 |  |
|  | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |  |
|  | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | Затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | обсяг видатків на проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури | грн. | Звіт за 2022 рік | 594600,00 | 0,00 | 594600,00 | 237733,28 | 0,00 | 237733,28 | -356866,72 | 0,00 | -356866,72 |  |
|  | Відхилення спричинені введенням воєнного стану в Україні ( Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» ) |  |
|  |  | Продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт | тис.кв.м | звітність | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 | 560,03 | 0,00 | 560,03 | -839,97 | 0,00 | -839,97 |  |
|  |  | Ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. дороги | грн. | розрахунок | 424,50 | 0,00 | 424,50 | 424,50 | 0,00 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | відсоток відремонтованих доріг, до загальної кількості доріг, що потребують поточного ремонту | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | -60,00 | 0,00 | -60,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |
|  | При проведенні аналізу стану виконання результативних показників встановлено, що відхилення виникло в наслідок зменшення проведення запланованих робіт(послуг) з ямкового ремонту доріг спричинених введенням воєнного стану в Україні ( Указ Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»). |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |  |
|  | За бюджетною програмою 0217461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури" видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Здійснювалися заходи, що відповідають затвердженим паспортом меті, завданням та напрямам послуги з утримання автомобільних доріг місцевого значення: ямковий ремонт доріг. |  |
|  | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |  |
|  |  | Секретар селищної ради |  | Олександр ІЛЬЧЕНКО |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | Начальник відділу, головний бухгалтер |  | Надія ТУР |  |  |
|  |  |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |