# Баришівська селищна рада

## Броварського району

Київської області

##### VIII скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2023                                                                                               №1488-34-08

Про виконання місцевої цільової Програми

«Шкільний автобус» на 2021-2023 роки за 2022 рік

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 4 статті 13, частиною 3 статті 66 Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», створивши рівні можливості для всіх громадян, які проживають і постійно працюють у сільській місцевості, в задоволенні соціальних та культурно-освітніх потреб, раціонально використавши кадровий потенціал педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості, забезпечивши реалізацію прав громадян на доступність і безоплатність здобуття якісної та безоплатної загальної середньої освіти, селищна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Звіт про виконання місцевої цільової Програми «Шкільний автобус» на 2021-2023 роки за 2022 рік (далі – Програма), що додається.

2. Визнати виконання Програми задовільним.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту, соціального захисту населення Баришівської селищної ради.

Секретар селищної ради                                                    Олександр ІЛЬЧЕНКО

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Баришівської селищної ради

від 27.01.2023 №1488-34-08

Звіт  виконання місцевої цільової Програми

«Шкільний автобус» на 2021-2023 роки за 2022 рік

Місцева цільова Програма «Шкільний автобус» на 2021-2023 роки затверджена рішенням Баришівської селищної ради від 22.01.2021 № 135-04-08.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів.

Програмою на 2022 рік затверджено суму у розмірі 4210,0 тис. грн.

З них: місцевий бюджет – 2140,00 тис. грн.

державний бюджет – 2070,00 тис. грн.

Кошторис Програми на 2022 рік з місцевого бюджету складає 2061,04 тис. грн.

Загалом за Програмою протягом 12 місяців 2022 року з місцевого бюджету використано 1029,375 тис. грн., з них:

- на бензин та дизельне паливо 593,670 тис. грн.;

- запчастини та ремонт шкільних автобусів 407,362 тис. грн.;

- страхування автотранспортних засобів 28,343 тис. грн.

За кошти державного бюджету було придбано шкільний автобус вартістю 2577,800 тис. грн.

Відділом освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради проводилась належна організація підвозу учнів (вихованців) та педагогічних працівників сільської місцевості, що проживають за межею пішохідної доступності до закладів освіти, створені умов для безпеки дітей, збереження їх здоров’я, ефективному використанню бюджетних коштів, кадрового потенціалу педагогічних працівників, удосконаленню мережі закладів освіти, а також розширені можливості для гурткової та позакласної роботи.

Під час дії Програми: забезпечено соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, припинені негативні процеси у соціальній сфері села, досягнуті позитивні зрушення у забезпеченні життєдіяльності сільського населення; забезпечено 100% охоплення підвозом учнів (вихованців) та педагогічних працівників до закладів загальної середньої освіти Баришівської селищної ради та збільшено кількість учнів для підвозу на спортивні змагання, конкурси різного рівня.

Для забезпечення підвозу  щороку  розробляється відділом освіти, молоді та спорту, затверджується департаментом освіти і науки Київської обласної адміністрації та Баришівською селищною радою транспортний маршрут для перевезення учнів (вихованців) та педагогічних працівників сільської місцевості з обов’язковим супроводом дітей.

Місцева цільова Програма «Шкільний автобус» виконана на 50%. Виконати повністю та в повній мірі було не можливо в зв’язку із збройною агресією російської федерації та введенням змішаної форми навчання.

Секретар селищної ради       		              Олександр ІЛЬЧЕНКО