Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 16.02.2024 № 53

Звіт про виконання Програми за 2023 рік (за звітний період)

Місцева цільова Програма охорони навколишнього природного середовища

Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки

(назва Програми)

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2023рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення стратегічної екологічної оцінки |  | 2023 | Місцевий бюджет | 120,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 2 | Проведення вимірювання показників стану природних ресурсів (ґрунту, води, повітря, тощо) у відповідності до державних екологічних норм |  | 2023 | Місцевий бюджет | 75,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 3 | Відновлення та підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану водоймищ на території селищної Ради (Придбання глибинних насосів та допоміжного обладнання ) |  | 2023 | Місцевий бюджет | 600,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 4 | Санітарна очистка прибережних смуг водоймищ |  | 2023 | Місцевий бюджет | 400,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 5 | Здійснення заходів з озеленення селища та сіл громади |  | 2023 | Місцевий бюджет | 150,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 6 | Знесення зелених насаджень досягли вікової межі, перебувають в аварійному загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорт і потребують негайної заміни |  | 2023 | Місцевий бюджет | 150,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 7 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 2023 | Місцевий бюджет | 300,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 8 | Упорядкування діючих сміттєзвалищ на території селищної ради |  | 2023 | Місцевий бюджет | 300,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 9 | Здійснення заходів для впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів |  | 2023 | Місцевий бюджет | 200,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 10 | Заходи із збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання |  | 2023 | Місцевий бюджет | 101,5 | 32,0 | 31,5 |  |
| Разом за Програмою |  |  |  | 2369,5 | 32,0 | 1,3 |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми                                                    _______________                              Тетяна ДИБКА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 16.02.2024 № 53

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2023 рік

Місцева цільова Програма охорони навколишнього природного середовища

Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму №  969-17-08 від 16.12.2021

Відповідальний виконавець Програми виконавчий комітет Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми  2022-2024 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 10 | 1 | 9 | 11,1 |

Перелік виконаних заходів : утилізації відпрацьованих ламп розжарювання

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому : Низький рівень   виконання Місцевої цільової Програми охорони навколишнього природного середовища   Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки обумовлено тим, що деякі заходи Програми дублюються із заходами місцевої цільової Програма благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки, такі як:

- Здійснення заходів з озеленення селища та сіл громади;

- Знесення зелених насаджень, які  досягли вікової межі, перебувають в аварійному стані загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту і потребують негайної заміни;

- Ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

- Упорядкування діючих сміттєзвалищ на території селищної ради;

-  Здійснення заходів для впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів.

Тому планується в 2024 році переглянути заходи вищезгаданих місцевих цільових Програм та внести  відповідні зміни.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми : мети Місцевої         цільової Програми охорони навколишнього природного середовища   Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки досягнуто частково.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми                                                        _______________                              Тетяна ДИБКА