Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № 2481-53-08

Звіт про виконання Програми за 2023 рік (за звітний період)

Програма розроблення містобудівної документації

населених пунктів Баришівської територіальної громади

на 2021–2025 роки

Відділ містобудування та архітектури управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2023 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за 2023 рік звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка стратегії просторового розвитку територій Баришівської ТГ Броварського району Київської області. Формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку територій Баришівської ТГ Броварського району Київської області | Замовником виконання заходів Програми - виконавчий комітет Баришівської селищної ради. Виконавці – суб’єкти господарювання, які мають право на виконання робіт. | 2023 | Бюджет Баришівської селищної ради | - | - | - | - |
| 2 | Розроблення містобудівної документації (генеральні плани, плани зонування, розробка звіту про стратегічно екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації) | Замовником виконання заходів Програми - виконавчий комітет Баришівської селищної ради. Виконавці – суб’єкти господарювання, які мають право на виконання робіт. | 2023 | Бюджет Баришівської селищної ради | 1500.0 | - | - |  |
| 3 | Виготовлення проектно-вишукувальних робіт топографо-геодезичної основи М1:2000 для актуалізації та інвентаризації містобудівної документації | Замовником виконання заходів Програми - виконавчий комітет Баришівської селищної ради. Виконавці – суб’єкти господарювання, які мають право на виконання робіт. | 2023 | Бюджет Баришівської селищної ради | 700.00 | 490.00 | виготовлено топографо-геодезичну основу М 1:2000 смт Баришівка для актуалізації та інвентаризації містобудівної документації. |  |
| Разом за Програмою |  | 2023 | Бюджет Баришівської селищної ради | 2200,00 | 490.0 |  |  |

Відповідальний виконавець-замовник місцевої Програми								 Сергій МАРЧУК

Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 23.02.2024 № 2481-53-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2023 (рік)

Програма розроблення містобудівної документації

населених пунктів Баришівської територіальної громади

на 2021–2025 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму від 22.11.2021 № 883-15-08

Відповідальний виконавець Програми відділ містобудування та архітектури управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2021–2025 роки

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 3 | 1 | 2 | 33% |

Перелік виконаних заходів - виготовлено топографо-геодезичну основу М1:2000 смт Баришівка для актуалізації та інвентаризації містобудівної документації.

Обґрунтування причин невиконання Програми в цілому – у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, перенаправлено коштів на потребу військовим.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми – частково досягнено мету Програми, а саме виготовлено топографо-геодезичну основу М1:2000 смт Баришівка для актуалізації та інвентаризації містобудівної документації .

Відповідальний виконавець-замовник місцевої Програми								 Сергій МАРЧУК