Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 26.04.2024 № 2628-55-08

Звіт про виконання Програми за 2023 рік (за звітний період)

Місцева цільова Програма енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки

Баришівська селищна рада, відділи, комунальні установи, заклади, підприємства Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2023рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт мереж водопостачання | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 51,07 | 51,07 | Поточний ремонт мереж водопостачання ЗДО «Теремок» |  |
| 2 | Технічний огляд електромереж | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 71,6 | 71,6 | Технічний огляд та утримання в належному стані електромережі Баришівського ліцею ім. М. Зерова |  |
| 3 | Поточний ремонт електрощитової | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 19,9 | 19,9 | Послуги з поточного ремонту електрощитової в приміщенні ОЗО «Морозівський ліцей ім. Д. Поповича» |  |
| 4 | Розробка проєктно-кошторисної документації | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 50,0 | 50,0 | Послуги з розробки проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт системи електропостачання ЦПР «Мрія» |  |
| 5 | Поточний ремонт електромережі | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 13,8 | 13,8 | Поточний ремонт електромережі Перемозького ліцею |  |
| 6 | Поточний ремонт покрівлі | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 15,0 | 15,0 | Поточний ремонт покрівлі Баришівського ліцею ім. М. Зерова |  |
| 7 | Поточний ремонт системи водопостачання | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 15,8 | 15,8 | Поточний ремонт системи водопостачання ЗДО «Теремок» |  |
| 8 | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 65,5 | 65,5 | Послуги з поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення туалетів ОЗО «Баришівський ліцей» |  |
| 9 | Поточний ремонт системи теплопостачання | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 69,4 | 69,4 | Послуги з поточного ремонту системи теплопостачання ОЗО «Селищанський ліцей» |  |
| 10 | Поточний ремонт системи освітлення | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 46,5 | 46,5 | Послуги з поточного ремонту системи освітлення спортивної зали ДЮСШ |  |
| 11 | Поточний ремонт котла | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 122,9 | 122,9 | Послуги з поточного ремонту котла НДІСТУ – 5, теплових та водопровідних мереж ОЗО «Селищанський ліцей» |  |
| 12 | Поточний ремонт ДЮСШ | Управління освіти, молоді та спорту | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 299,9 | 299,9 | Поточний ремонт даху, роздягальні, вбиральні та повна заміна освітлення ДЮСШ |  |
| 13 | Капітальний ремонт частини покрівлі | Відділ культури та туризму | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 95,0 | 95,0 | В рамках проєкту із психологічної реабілітації «Створення простору психосоціальної підтримки для цивільного населення та військових постраждалих від війни» від Міжнародної організації з міграції «Людський вимір: ефективне управління за допомогою даних та залучення громад» в будівлі Культурно-Мистецького центру над центральною бібліотекою зроблено капітальний ремонт частини покрівлі де буде розміщуватись простір психологічної реабілітації для військових |  |
| 14 | Поточний ремонт приміщення та встановлення інфрачервоного опалення | Відділ культури та туризму | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 75,0 | 75,0 | В музеї Т.Г. Шевченка зроблено поточний ремонт приміщення та встановлене інфрачервоне опалення |  |
| 15 | Встановлення лічильника обліку тепла та частковий ремонт мереж | Відділ культури та туризму | 2023 | Кошти місцевого бюджету | 266,0 | 266,0 | В приміщенні Культурно-Мистецького центру встановлено лічильник обліку тепла та частковий ремонт мереж |  |
| 16 | Ремонтні роботи кімнат та встановлення інфрачервоного опалення | Відділ культури та туризму | 2023 | Кошти місцевого бюджету та ГО «Істок» в партнерстві з SAVE the Children in Ukraine та при фінансування Генерального Директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ЕСНО) в рамках проєкту «Український освітній консорціум: безпечне повернення до навчання» | 63,08 | 63,08 | У відведених кімнатах будинку культури с. Волошинівка для функціонування Цифрового навчального центру для дітей, було проведено ремонтні роботи та встановлено інфрачервоне опалення |  |
| 17 | Заміна ламп розжарювання | Відділ культури та туризму | 2023 | Гуманітарна допомога | 50,9 | 50,09 | По всіх закладах культури громади проводиться заміна ламп розжарювання на енергозерігаючі LED-лампи |  |
| Разом за Програмою |  |  | Кошти місцевого бюджету Кошти місцевого бюджету + допомога Гуманітарна допомога | 1277,37 63,08 | 1277,37 63,08 50,09 | Фінансування з загального фонду селищного бюджету Благодійна допомога Благодійна допомога |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми                                            _______________                                    Тетяна ДИБКА

Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 26.04.2024 № 2628-55-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2023 (рік)

Місцева цільова Програма енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму 27.12.2022 №1374-31-08

Відповідальний виконавець Програми:

Баришівська селищна рада, відділи, комунальні установи, заклади, підприємства Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2023-2025

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 17 | 17 | - | 100 |

Перелік виконаних заходів: поліпшення умов експлуатації та збереження будівель та споруд бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд. Створення безпечних умов навчання та виховання дітей у закладах освіти та культури.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми : мети виконання місцевої цільової Програми енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської територіальної громади на 2023-2025 роки досягнуто в повному обсязі в межах потреби підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення видатків, направлених на оплату за спожиті енергоресурси. Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок загального фонду селищного бюджету, внесків благодійної допомоги.

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми                                                                 _______________                       Тетяна ДИБКА