СХВАЛЕНО			   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету			   Рішенням сесії

Баришівської селищної ради			   Баришівської селищної ради

від 06.12.2024 № _________ 			   від 13.12.2024 № _________

МІСЦЕВА ЦІЛЬОВА програма

благоустрою населених пунктів БАРИШІВСЬКОЇ

СЕЛИЩНОЇ територіальної громади на 2025-2027 роки

- Баришівка – 2024

ЗМІСТ

| 1. | Паспорт Місцевої цільової Програми благоустрою населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма. | 5 |
| 3. | Мета Програми, її зв’язок із стратегією розвитку громади та/або іншими стратегічними, секторальними документами територіальної громади. | 5 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, напрямів діяльності. | 6 |
| 5. | Завдання та заходи Програми. | 7 |
| 6. | Обсяги та джерела фінансування Програми. | 7 |
| 7. | Строки та етапи виконання Програми. | 7 |
| 8. | Очікувані результати та індикатори виконання Програми. | 8 |
| 9. | Моніторинг, оцінка та контроль за ходом виконання Програми. | 8 |
| Додаток 1 | Ресурсне забезпечення Програми. | 10 |
| Додаток 2 | Завдання і заходи реалізації Програми. | 11 |

- ПАСПОРТ МІСЦЕВОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ благоустрою населених пунктів БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ територіальної громади на 2025-2027 роки

| 1. | Проєкт Програми погоджено | Рішенням виконавчого комітету Баришівської селищної ради від 06.12.2024 № проєкт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Програма затверджена | Рішенням сесії Баришівської селищної ради від 13.12.2024 № проєкт |  |  |
| 3. | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |  |  |
| 4. | Головний розробник Програми | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради |  |  |
| 5. | Співрозробники Програми | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» |  |  |
| 6. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради |  |  |
| 7. | Співвиконавці (учасники) Програми | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство с. Морозівка» Баришівської селищної ради Комунальне підприємство Баришівської селищної ради «Господар» Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності |  |  |
| 8. | Мета Програми | Забезпечення утримання в належному санітарному стані території населених пунктів (проїжджої частини, тротуарів, парків, меморіальних комплексів), очищення та озеленення територій, раціональне використання об’єктів благоустрою. Задоволення потреб населення в якісних послугах, визначення основних напрямків, спрямованих на благоустрій, ремонт і утримання вулично-дорожньої інфраструктури, створення комфортних умов проживання та відпочинку з урахуванням потреб жителів різних вікових груп на території громади |  |  |
| 9. | Строки реалізації Програми | 2025-2027 роки |  |  |
| 10. | Відповідність Програми цілям Стратегії розвитку громади та/або іншим стратегічним, секторальним документам | Стратегічна ціль 3. Інфраструктура та довкілля забезпечують комфортні умови для проживання та розвитку бізнесу. Оперативна ціль 3.1 Транспортна, вулична та житлово-комунальна інфраструктура є безпечною та відповідає потребам мешканців, бізнесу. Завдання 3.2.1 Покращити рівень благоустрою та облаштування території громади, формувати громадські простори з урахуванням вимог інклюзії. Оперативна ціль 3.3 Чисте довкілля та енергоефективність підвищують привабливість громади. Завдання 3.3.1 Сформувати ефективну систему управління відходами у громаді. |  |  |
| 11. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: По роках: 2025 рік 2026 рік 2027 рік У тому числі: | 183239,3 тис. грн. 53337,6 тис. грн. 61064,9 тис. грн. 68836,8 тис. грн. |  |  |
| 11.1 | - коштів місцевого бюджету (тис. грн.) | 2025 рік: | 2026 рік: | 2027 рік: |
|  |  | 53337,6 | 61064,9 | 68836,8 |
| 11.2 | - коштів державного бюджету (тис. грн.) | 2025 рік: | 2026 рік: | 2027 рік: |
|  |  | ― | ― | ― |
| 11.3 | - коштів позабюджетних джерел (тис. грн.) | 2025 рік: | 2026 рік: | 2027 рік: |
|  |  | ― | ― | ― |

- ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Благоустрій населених пунктів громади представляє собою комплекс робіт (послуг) з інженерного захисту, санітарного очищення та озеленення території, спрямованих на створення більш сприятливих, культурних і здоровіших умов життя, трудової діяльності й дозвілля жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп у межах громади.

Вирішення проблем у сфері благоустрою населених пунктів є одним з напрямів у здійсненні соціально-економічних реформ, формуванні умов розвитку громади. Організація комунального благоустрою, та його утримання є одним з основних завдань житлово-соціальної сфери господарства в цілому.

Реалізація політики органу місцевого самоврядування – це головні функції з поточного утримання та розвитку існуючих об'єктів комунального благоустрою, що входять до комунальної власності населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади.

Заходи з благоустрою населених пунктів - це роботи щодо відновлення, належного утримання території територіальної громади, організації упорядкування об’єктів благоустрою.

Необхідність комплексного благоустрою територій на сьогоднішній день є необхідністю забезпечення проживання людей у більш комфортних умовах та постійно зростаючому добробуті населення. Реалізація програми дозволить здійснити проведення комплексу заходів, у тому числі організаційно-інформаційного характеру, що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості й належного благоустрою та санітарного стану територій.

- МЕТА ПРОГРАМИ, ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ СТРАТЕГІЄЮ РОВИТКУ ГРОМАДИ ТА/АБО ІНШИМИ СТРАТЕГІЧНИМИ, СЕКТОРАЛЬНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Метою Програми є забезпечення утримання в належному санітарному стані території населених пунктів (проїжджої частини, тротуарів, парків, меморіальних комплексів), очищення та озеленення територій, раціональне використання об’єктів благоустрою. Задоволення потреб населення в якісних послугах, визначення основних напрямків, спрямованих на благоустрій, ремонт і утримання вулично-дорожньої інфраструктури, створення комфортних умов проживання та відпочинку з урахуванням потреб жителів різних вікових груп на території громади.

- ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОВЗ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Вирішення загальних проблем та питань благоустрою буде здійснюватись наступними шляхами:

- проведення інвентаризації об’єктів благоустрою громади;

- підвищення якості ремонту та утримання об’єктів благоустрою;

- захист об’єктів благоустрою від неналежної експлуатації, інших незаконних дій, збереження їх функцій та якості;

- формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг;

- систематичне висвітлення в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою населених пунктів.

Система фінансового забезпечення даної Програми повинна створити стабільні умови для виконання поставлених завдань.

Завдання і заходи реалізації Програми, строки їх виконання, виконавці, обсяги та джерела фінансування, очікуваний результат від виконання кожного заходу Програми визначені у Додатку 1 до Програми.

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, уточненням переліку (видів), обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету Баришівської селищної територіальної громади.

Реалізація Програми буде здійснюватись шляхом виконання заходів (послуг), які дадуть змогу забезпечити комплексний благоустрій території населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади та сприятливе для життєдіяльності людей середовище, в тому числі забезпечення громадського порядку, а саме:

- проведення розʼяснювальної роботи з населенням з питань благоустрою та санітарного стану населених пунктів громади;

- забезпечення якісного освітлення вулиць громади, належного утримання, поточного ремонту та обслуговування обʼєктів зовнішнього освітлення вулиць, автоматизації управління зовнішнім освітленням, проведення реконструкції зовнішнього освітлення з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, придбання обладнання та устаткування;

- забезпечення покращення благоустрою кладовищ та належних умов для поховань померлих;

- забезпечення належної експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах громади, ремонт та утримання мережі відведення дощових стоків, запровадження заходів з утримання штучних споруд;

- забезпечення утримання і ремонту доріг та вулиць громади з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, впровадження нових високоефективних екологобезпечних матеріалів для ремонту вулично-дорожньої мережі та утримання її у зимовий період;

- забезпечення належного управління відходами на території населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади.

- ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Завданнями Програми - є реалізація комплексу заходів (послуг) щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей населених пунктів громади.

Виконання Програми передбачає:

- запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

- створення конкурентного середовища і формування ринку комунальних послуг;

- покращення екологічного та санітарного стану території населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади.

Найважливішим завданням Програми є створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою. Роботи з благоустрою території населених пунктів громади, здійснюватимуться також власними силами та силами комунальних підприємств Баришівської селищної ради:

- комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради»;

- комунальним підприємством «Житлово-комунальне господарство 
с. Морозівка» Баришівської селищної ради;

- комунальним підприємством Баришівської селищної ради «Господар»,

і суб’єктами підприємницької діяльності різних форм власності:

Оплата робіт, виконаних власними силами комунальних підприємств на території населених пунктів Баришівської громади, проводиться відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів.

- ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в порядку, визначеному нормативно-правовими актами за рахунок коштів бюджету Баришівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки  та інших джерел, не заборонених законодавством.

- СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма благоустрою населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади буде виконуватись у три етапи, протягом 2025 – 2027 років.

- ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ІНДИКАТОРИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- значне покращення санітарного стану та благоустрою території населених пунктів Баришівської селищної територіальної громади;

- підвищення рівня благоустрою й поліпшення естетичного вигляду території населених пунктів громади;

- розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення, покращення якості надання житлово-комунальних послуг;

- збільшення терміну придатності елементів благоустрою, зовнішнього освітлення та інших об'єктів благоустрою за рахунок технічного обслуговування;

- відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування твердого покриття на дорогах, забезпечення безпеки дорожнього руху;

- впорядкування і покращення  стану кладовищ;

- покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище та довкілля;

- підвищення ефективного функціонування підприємства з питань благоустрою;

- впровадження сучасних технологій та спеціалізованого обладнання;

- виконання низки суспільно значимих для громади завдань;

- створення належних умов для проживання мешканців, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення;

- підвищення якості житлово-комунальних послуг з урахуванням потреб жителів різних вікових груп громади.

- МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями Програми: Управлінням благоустрою, комунальної  власності та містобудування Баришівської селищної ради; комунальним підприємством                                         «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради»; комунальним підприємством «Житлово-комунальне господарство 
с. Морозівка» Баришівської селищної ради; комунальним підприємством Баришівської селищної ради «Господар»; виконавчим комітетом Баришівської селищної ради та суб’єктами підприємницької діяльності різних форм власності.

Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми, за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради.

Звітування виконавців Програми:

- щороку до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, виконавець заходів Програми надає управлінню благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми для узагальнення та звітування перед Баришівською селищною радою.

- після закінчення терміну реалізації Програми, виконавець Програми надає управлінню благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради підсумковий звіт про її виконання.

Звітування відповідального виконавця Програми:

- щорічно до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, відповідальний виконавець Програми надає інформацію про стан та результати виконання заходів Програми на розгляд селищної ради.

- після закінчення терміну реалізації Програми відповідальний виконавець у місячний термін надає підсумковий звіт про її виконання.

Відповідальний виконавець Програми розміщує (оприлюднює) на офіційному сайті Баришівської селищної ради щорічний та підсумковий звіти у місячний термін після їх закінчення.

Заступник начальника,

Начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

Управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради 	     Олександр ШИРОКИЙ

Додаток 1

до Місцевої цільової Програми

благоустрою населених пунктів

Баришівської селищної

територіальної громади на 2025-2027 роки

Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Роки виконання Програми |  |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: тис. грн. | 53337,6 | 61064,9 | 68836,8 | 183239,3 |
| місцевий бюджет, тис. грн. | 53337,6 | 61064,9 | 68836,8 | 183239,3 |

Заступник начальника,

Начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

Управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради 	     							     Олександр ШИРОКИЙ

Додаток 2

до Місцевої цільової Програми

благоустрою населених пунктів

Баришівської селищної

територіальної громади на 2025-2027 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Утримання мереж зовнішнього освітлення | - ремонт та утримання мереж вуличного освітлення та зовнішніх електромереж; - повірка та ремонт електролічильників, ліхтарів; - придбання обладнання та устаткування (в тому числі електроенергія); - заміна збитих опор внаслідок дорожньо-транспортних пригод; - ліквідація пошкоджених електромереж та іншого устаткування; - інші роботи поточного характеру Плата за спожиту електроенергію (відшкодування вуличного освітлення). | 2025-2027 роки | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | Бюджет селищної територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | 6250,0 | 7780,0 | 8416,0 | Забезпе-чення належного утримання мереж зовнішнього освітлення |
| 2. | Утримання та благоустрій кладовищ | Благоустрій і поточне утримання кладовищ населених пунктів територіальної громади: - видалення, обрізання дерев; - корчування пнів; - косіння трави; - утримання території в належному санітарному стані; - поточний ремонт огорож; - утримання військових могил; - інші роботи поточного характеру. | 2025-2027 роки | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | Бюджет селищної територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | 1558,0 | 1809,6 | 2111,0 | Забезпе-чення належного утримання, покращення санітарного стану та благоустрою кладовищ |
| 3. | Утримання мереж зливової каналізації | Очистка колодязів зливної каналізації; ремонт та заміна зношених ланок та елементів каналізації; прочищення та промивання водостічних труб, організація відведення поверхневих вод, запобігання підтопленню територій та інші роботи поточного характеру | 2025-2027 роки | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Комунальне підприємство Баришівської селищної ради «Господар» Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | Бюджет селищної територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | 220,00 | 244,0 | 272,8 | Забезпе-чення належного утримання мереж зливової каналізації |
| 4. | Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони, ремонт об'єктів благоустрою | Поточне утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою: - навантаження та вивезення сміття; - прибирання територій місць загального користування; - придбання та встановлення нових та заміна існуючих лав, урн, ваз, контейнерів та інших робіт; вбирання новорічних ялинок; - інші послуги та роботи поточного характеру з благоустрою місць загального користування. | 2025-2027 роки | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство с. Морозівка» Баришівської селищної ради Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | Бюджет селищної територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | 7726,0 | 8931,0 | 10257,0 | Забезпе-чення належного утримання місць загального користу-вання, зеленої зони, ремонт об'єктів благоустрою |
| 5. | Забезпечення санітарної очистки території | Утримання вулиць і доріг, тротуарів, вулично-шляхової мережі, зимове утримання доріг населених пунктів громади: - підмітання, прибирання бордюрних ліній доріг місцевого значення, тротуарів; - поточне утримання вулиць та тротуарів (прибирання зелених зон; снігу, льоду; очищення урн тощо); - підмітання підбордюрної лінії проїжджої частини вулиць доріг місцевого значення; - інші послуги та роботи поточного характеру. | 2025-2027 роки | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство с. Морозівка» Баришівської селищної ради Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | Бюджет селищної територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | 9753,6 | 11304,3 | 13165,0 | Забезпе-чення належного утримання санітарної очистки території, поліпшення безпеки та комфорту на дорогах і вулицях |
| 6. | Утримання вулично-шляхової мережі вулиць | Утримання вулично-шляхової мережі: грейдерування та утримання об’єктів дорожньої безпеки, нанесення та відновлення дорожньої розмітки, інші послуги та роботи поточного характеру | 2025-2027 роки | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | Бюджет селищної територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | 1550,0 | 1800,0 | 2100,0 | Забезпе-чення належного утримання вулично-шляхової мережі вулиць, поліпшення безпеки та комфорту на дорогах і вулицях |
| 7. | Експлуатаційне утримання об’єктів транспортної інфраструк-тури | Експлуатаційне утримання вулиць та доріг комунальної власності населених пунктів територіальної громади (роботи поточного характеру) | 2025-2027 роки | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | Бюджет селищної територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | 13500,0 | 14200,0 | 15040,0 | Забезпе-чення належного утримання об’єктів транс-портної інфраструк-тури, покращення стану дорожньої інфраструк-тури |
| 8. | Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою | Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою селищної територіальної громади: - благоустрій та прибирання території пам’ятників; - поточні ремонти місць загального користування; - придбання та встановлення дитячих та спортивних майданчиків; - демонтаж нежитлових приміщень комунальної власності на території громади; - демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд та всесезонних майданчиків; - проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою; - вивіз стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів громади; - експлуатація та утримання сміттєзвалища побутових відходів; - управління відходами, що утворились у зв’язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій тощо; - облаштування контейнер-них майданчиків, придбання контейнерів (в тому числі для роздільного сортування відходів) та урн для відходів; - розробка норм надання послуг з управління побутовими відходами; - розроблення місцевого плану управління відходами; - інші послуги та роботи поточного характеру з благоустрою громади. | 2025-2027 роки | Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство с. Морозівка» Баришівської селищної ради Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Суб’єкти підприємницької діяльності різних форм власності | Бюджет селищної територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені законодавством України | 2980,0 | 3576,0 | 4291,2 | Забезпе-чення належного утримання об'єктів благоустрою громади |
| 9. | Зимове утримання шляхів, тротуарів | Очищення від снігу та обробка протиожеледними сумішами |  | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |  | 1280,0 | 1536,0 | 1843,0 | Забезпе-чення належного утримання шляхів, тротуарів |
| 10. | Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків, зон відпочинку в парках та скверах | Придбання матеріалів та поточний ремонт |  | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |  | 1570,0 | 1684,0 | 1820,8 | Забезпе-чення належного утримання дитячих та спортивних майданчи-ків, зон відпочинку в парках та скверах |
| 11. | Поповнення та оновлення матеріально-технічної бази | Придбання спецтехніки, обладнання, інвентарю, реманенту та елементів благоустрою, спецодягу для працівників, матеріалів та запчастин до техніки, інструментів, інвентарю та інше |  | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |  | 3900,0 | 4740,0 | 5688,0 | Оновлення матеріально-технічної бази |
| 12. | Озеленення: окультурення та поточне утримання зелених насаджень | Видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів, квітів |  | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство с. Морозівка» Баришівської селищної ради Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |  | 2550,0 | 2860,0 | 3232,0 | Забезпе-чення належного утримання зелених насаджень |
| 13. | Проведення заходів із врегулю-вання чисельності безпритуль-них тварин | Послуги з відлову та стерилізації безпритульних тварин |  | Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» Виконавчий комітет Баришівської селищної ради |  | 500,0 | 600,0 | 600,0 | Врегулю-вання чисельності безпритуль-них тварин |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 53337,6 | 61064,9 | 68836,8 |  |
| Заступник начальника, Начальник відділу комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради Олександр ШИРОКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |