Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 17.01.2025 № 3176-68-08

Звіт про виконання Програми за 2024 рік

Місцева цільова програма інформатизації виконавчого комітету

Баришівської селищної ради та її структурних підрозділів на 2024–2026 роки

Відповідальний виконавець Програми – сектор організаційно-інформаційного забезпечення апарату виконавчого комітету

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис. грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис. грн) | Інформація про виконання заходу | Причина невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт і технічне обслуговування комп’ютерного та периферійного обладнання; вдосконалення системи електронного документообігу АСКОД | Сектор організаційно-інформаційного забезпечення апарату виконавчого комітету | 2024 | Місцевий бюджет | 400,00 | 92,320 | Придбання ліцензій користувачам | В зв’язку з військовою агресією рф проти України |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 400,00 | 92,320 | Виконано на 23% |  |

Завідувачка сектору організаційно-інформаційного забезпечення

апарату виконавчого комітету                                                                               _______________   В.М. Іващенко

(підпис)                  (ініціали та прізвище)

Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 17.01.2025 № 3176-68-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 рік

Місцева цільова програма інформатизації виконавчого комітету

Баришівської селищної ради та її структурних підрозділів на 2024–2026 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: №2624-55-08 від 26.04.2024

Відповідальний виконавець Програми: сектор організаційно-інформаційного забезпечення апарату виконавчого комітету

Термін реалізації Програми: 2024–2026 р.р.

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 7 | 2 | 5 | 28% |

Перелік виконаних заходів:

- ремонт і технічне обслуговування комп’ютерного та периферійного обладнання;

- вдосконалення системи електронного документообігу АСКОД.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому: в зв’язку з військовою агресією рф проти України деякі заходи не проводились.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми:

- забезпечення внутрішнього функціонування апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради та її структурних підрозділів, комунальних установ та підприємств на основі цифровізації;

- вдосконалення, масштабування та забезпечення стабільної роботи системи електронного документообігу АСКОД.

Завідувачка сектору організаційно-інформаційного забезпечення

апарату виконавчого комітету                                                                               _______________   В.М. Іващенко

(підпис)                  (ініціали та прізвище)