Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 07.02.2025 № проект

Звіт про виконання Програми за 2024 рік (за звітний період)

Місцева цільова Програма енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки

Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності та містобудування

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | програмне планування та моніторинг заходів з енергозбереження за допомогою впровадження системи енергетичного моніторингу, енергетичної паспортизації установ; | Баришівська селищна рада, відділи, комунальні установи, заклади, підприємства Баришівської селищної ради | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 5000,00 | 0,00 | - | Захід не фінансувався та не виконувався через воєнний стан, основні ресурси спрямовувалися на критично важливі потреби громади |
| 2 | здійснення енергетичного аудиту |  |  |  |  | 45,00 | Проведення енгергетичного аудиту будівлі лікувального комплексу |  |
| 3 | встановлення та модернізація систем опалення будівель (в т.ч. заміна застарілих котлів на більш сучасні або на альтернативному паливі) |  |  |  |  | 19,4 | Поточний ремонт теплотраси та твердопаливного котла» філія Сезенківська гімназія ОЗО «Морозівський ліцей імені Дениса Поповича» та ОЗО «Селищанський ліцей» |  |
| 4 | встановлення та модернізація систем постачання води будівель (в т.ч. встановлення геліосистеми для підігріву води) |  |  |  |  | 0,00 | - | пріоритети громади змістилися на нагальні потреби, такі як підтримка ВПО, медичне забезпечення та безпека. |
| 5 | заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі (в т.ч. відмова від ртутних ламп), заміна електропроводки |  |  |  |  | 55,6 21,8* 43,6* | - часткова заміна освітлення на енергозберігаюче : філія Сезенківська гімназія ОЗО «Морозівський ліцей імені Дениса Поповича» Веселинівська гімназія ОЗО «Селищанський ліцей», Філіф паришківська початкова школа ОЗО «Лукашівський ліцей»; - заміна освітлення на енергозберігаюче у КНП «Баришівська БЛ»; - заміна освітлення на енергозберігаюче в закладах культури |  |
| 6 | встановлення (заміна) пристроїв регулювання споживання води, електроенергії |  |  |  |  | 0,00 | - | недостатність коштів у місцевому бюджеті та відсутність цільових програм або грантової підтримки для закупівлі та встановлення сучасних регулювальних пристроїв |
| 7 | відновлення вуличного освітлення, в т.ч. з застосуванням енергозберігаючих технологій |  |  |  |  | 0,00 | - | Проводилося в рамках виконання іншої МЦП |
| 8 | популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері |  |  |  |  | 0,00 | У місцевих ЗМІ, соціальних мережах та на офіційному сайті громади публікувалися матеріали про енергоефективні рішення, приклади успішних проєктів В окремих бюджетних установах громади проводився моніторинг споживання енергії та води, аналізувалися можливості для їх економії. | - |
| Разом за Програмою |  |  |  | Кошти місцевого бюджету, благодійна допомога | 5000,00 0,00 | 120,00 65,4* |  |  |

* - благодійна допомога

Заступник начальника управління,

начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради                 _______________                                    Олександр ШИРОКИЙ