Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 14.02.2025 № 3255-69-08

Звіт про виконання Програми за 2024 рік (за звітний період)

Місцева цільова Програма енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки

Баришівська селищна рада, відділи, комунальні установи, заклади, підприємства Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт покрівлі | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 185,4 | 185,4 | Частковий ремонт покрівлі ЗДО (ясла – садок) «Золотий ключик» та ДЮСШ |  |
| 2 | Поточний ремонт вхідної групи | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 98,9 | 98,9 | Поточний ремонт вхідної групи в опорному закладі освіти «Морозівський ліцей імені Дениса Поповича» |  |
| 3 | Поточний ремонт теплотраси та твердопаливного котла» | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 19,4 | 19,4 | Поточний ремонт теплотраси та твердопаливного котла» філія Сезенківська гімназія ОЗО «Морозівський ліцей імені Дениса Поповича» та ОЗО «Селищанський ліцей» |  |
| 4 | Заміна вхідних дверей | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 24,3 | 24,3 | Заміна вхідних дверей ЗДО (ясла – садок) |  |
| 5 | Заміна освітлення на енергозберігаюче | Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 55,6 | 55,6 | Часткова заміна освітлення на енергозберігаюче : філія Сезенківська гімназія ОЗО «Морозівський ліцей імені Дениса Поповича» Веселинівська гімназія ОЗО «Селищанський ліцей», Філіф паришківська початкова школа ОЗО «Лукашівський ліцей» |  |
| 6 | Проведення енергетичного аудиту | КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня» | 2024 | Кошти місцевого бюджету | 45,0 | 45,0 | Проведення енгергетичного аудиту будівлі лікувального комплексу |  |
| 7 | Заміна освітлення на енергозберігаюче | КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня» | 2024 | Благодійна допомога | 21,8 | 21,8 | заміна освітлення на енергозберігаюче |  |
| 8 | Заміна вікон | Відділ культури та туризму | 2024 | Місцевий бюджет | 157,0 | 157,0 | Заміна вікон у адмінприміщенні відділу культури та туризму, в приміщенні КМЦ (бібліотека для дорослих) |  |
| 9 | Заміна освітлення на енергозберігаюче | Відділ культури та туризму | 2024 | Благодійна допомога | 43,6 | 43,6 | заміна освітлення на енергозберігаюче в закладах культури |  |
| 10 | Поточний ремонт даху | Відділ культури та туризму | 2024 | Місцевий бюджет | 367,0 | 367.0 | Поточний ремонт даху у СК с. Власівка та Краєзнавчому музеї |  |
| Разом за Програмою |  |  |  | Кошти місцевого бюджету Гуманітарна допомога | 952,6 65,4 | 952,6 65,4 | Фінансування з загального фонду селищного бюджету Благодійна допомога |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми

Заступник начальника управління,

начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради                 _______________                                    Олександр ШИРОКИЙ