Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 14.02.2025 № 3257-69-08

Звіт про виконання Програми за 2024 рік (за звітний період)

Місцева цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою

населених пунктів на території Баришівської селищної ради на 2022-2025 роки

відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради                       (відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання та водовідведення КП БСР «Господар» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція водозабору села Коржі (проектні та будівельні роботи) | Комунальне підприємство Баришівської селищної ради «Господар» | 2022-2024 | Обласний бюджет Селищний бюджет | 2357,00 352,00 | 0,00 170,00 | проведено реконструкцію водозабору с. Коржі, а саме: роботи по очищенню та відновленню дебіту свердловини, закупівля матеріалів та роботи по відновленню електропостачання на свердловині на суму 170,0 тис.грн., | - |
| 2 | Реконструкція водозабору села Селища (проекті та будівельні роботи) |  | 2022-2025 | Обласний бюджет Селищний бюджет | 1150,00 150,00 | 0,00 88,1 | - реконструкція водозабору с.Селище |  |
| 3 | Технічне переоснащення КНС-5 заміна насосного обладнання та автоматизація виробничого процесу (проекті та будівельні роботи) |  | 2023-2025 | Обласний бюджет Селищний бюджет Власні кошти | 4000,00 299,00 100,00 | 0,00 88,1 0,00 | – встановлення нового глибинного насоса 4SS 8/25 на суму 88,1 тис.грн., |  |
| 4 | Капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора смт Баришівка (проєктування та ремонт) |  | 2022-2025 | державний бюджет Селищний бюджет | 10000,00 50,00 | 0,00 25,00 | - капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора селища Баришівка, заміна трубопровода Д-225 мм 13м.п.на суму 25,0 тис.грн., |  |
| 5 | Капітальний ремонт магістрального водоводу від артезіанських свердловин до насосної станції ІІ–го підйому в смт. Баришівка. (проект та капітальні роботи) |  | 2022-2025 | Обласний бюджет Селищний бюджет | 11700,00 1300,00 | 0,00 0,00 | - | ПКД виготовлено в 2023 році |
| 6 | Придбання насосів |  | 2022-2024 | Селищний бюджет | 250,00 | 0,00 | - | Профінансовано в межах виконання іншої МЦП |
| 7 | Заміна трубопроводів водопостачання по вулицях смт. Баришівки |  | 2022-2025 | обласний бюджет власні кошти | 1800,00 | 0,00 41,1 | - заміна трубопроводів водопостачання по вулицях селища Баришівк (вул.Центральна , вул.Коцюбинського) на суму 41,1 тис.грн., |  |
| 8 | Придбання та встановлення запірної арматури та труб |  | 2022-2025 | Власні кошти | 135,00 | 0,00 | - | - |
| Оновлення матеріально-технічної бази та закупівля транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення для КП БСР «Господар» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Придбання спецтехніки КП БСР "Господар" (Майстерня ) | Комунальне підприємство Баришівської селищної ради «Господар» | 2022-2025 | селищний бюджет | 1900,00 | 84,0 | Заміна насоса вакуумного та бочки на асенізований автомобіль |  |
| 10 | Придбання дизель-генератора 50 кВа 380В для виконання аварійних робіт |  | 2023-2025 | селищний бюджет | 260,00 | 0,00 | - | Отримано в рамках МТД |
| Утримання територій населених пунктів. Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану територій сіл та селища КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Забезпечення своєчасного і повного видалення ТПВ, ліквідація стихійних смітників та звалищ, косіння зелених зон, облаштування контейнерних майданчиків, встановлення урн для сміття. Діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, тощо. | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2022-2025 | Обласний бюджет Селищний бюджет | 5000,00 2000,00 | 0,00 0,00 | - | Даний розділ Програми фінансується Програмою благоустрою, озеленення та санітарної очистки території |
| 12 | Утримання автомобільних доріг, тротуарів та пішохідних доріжок |  | 2022-2024 | Обласний бюджет Селищний бюджет | 1000,00 1000,00 | 0,00 0,00 | - |  |
| 13 | Зимове утримання автомобільних доріг, тротуарів та пішохідних доріжок |  | 2023-2024 | Обласний бюджет Селищний бюджет | 500,00 1000,00 | 0,00 0,00 | - |  |
| Оновлення матеріально-технічної бази та закупівлі транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення КП «ЖЕК Баришівської селищної ради» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Придбання основних засобів | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Обласний бюджет Селищний бюджет Благодійна допомога | 0,00 800,00 | 0,00 729,00 5260,54 | Протягом 2024 року на підприємстві відбулося оновлення матеріально-технічної бази, а саме за кошти місцевого бюджету придбано спеціальні транспортні засоби та спецобладнання для виконання робіт з благоустрою: 1. Трактор колісний КАТА КЕ504 – 528,0 тис. грн. 2. Роторна косарка захистом і карданом – 75,0 тис. грн. 3. Щітка комунальна – 84,0 тис. грн. 4. Відвал снігоочисний – 42,0 тис. грн. 5. Розкидач ПСС – 90,0 тис. грн. Також відповідно до рішень Баришівської селищної ради підприємству на праві господарського відання передано екскаватор ЕО-2625 вартістю 66,11 тис. грн. та автогрідропідйомник гідравлічний NR-1V-AGP24 вартістю 5200,43 тис. гривень. |  |
| Разом за Програмою |  |  | Державний бюджет Обласний бюджет Селищний бюджет Власні кошти Благодійна допомога |  | 10 000,00 27 507,00 9361,00 235,00 0,00 | 0,00 0,00 1096,10 41,1 5260,54 |  |  |
|  |  |  | Загалом |  | 47103,00 | 6397,74 |  |  |

Заступник начальника управління,

начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради                       _______________                         Олександр ШИРОКИЙ