Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 14.02.2025 № 3257-69-08

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 (рік)

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму 28.01.2022 № 1057-19-08

Відповідальний виконавець Програми:

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради

Термін реалізації Програми 2022-2025

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 14 | 8 | 1 | 57 |

За рахунок співпраці з міжнародними, благодійними фондами, громадськими організаціями, залучення інвестицій та позабюджетних надходжень в громаду  КП БСР «Господар» За 2024 рік  проведено реконструкцію водозабору с.Коржі, а саме: роботи по очищенню та відновленню дебіту свердловини, закупівля матеріалів та роботи по відновленню електропостачання на свердловині на суму 170,0 тис.грн., реконструкція водозабору с.Селище – встановлення нового глибинного насоса 4SS 8/25 на суму 88,1 тис.грн.,  капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора селища Баришівка, заміна трубопровода Д-225 мм 13м.п.на суму 25,0 тис.грн.,  заміна трубопроводів водопостачання по вулицях селища Баришівк  (вул.Центральна , вул.Коцюбинського) на суму 41,1 тис.грн.

Для КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради  були придбані протягом 2024 року підприємством відбулося оновлення матеріально-технічної бази, а саме за кошти місцевого бюджету придбано спеціальні транспортні засоби та спецобладнання для виконання робіт з благоустрою: Трактор колісний КАТА КЕ504 – 528,0 тис. грн., роторна косарка захистом і карданом – 75,0 тис. грн.,  щітка комунальна – 84,0 тис. грн., відвал снігоочисний – 42,0 тис. грн. Також відповідно до рішень Баришівської селищної ради підприємству на праві господарського відання передано  екскаватор ЕО-2625 вартістю 66,11 тис. грн. та автогрідропідйомник гідравлічний NR-1V-AGP24 вартістю 5200,43 тис. гривень.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому: заходи Програми щодо  утримання територій населених пунктів, покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану територій сіл та селища КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» протягом 2024 року не були виконані в звʼязку з тим, що

даний розділ Програми фінансувався  Програмою благоустрою, озеленення та санітарної очистки території.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми: мети виконання Місцевої цільової Програми Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Баришівської селищної ради на 2022-2025 роки за 2024 рік в межах потреби.

Заступник начальника управління ,

начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради                              _______________                       Олександр ШИРОКИЙ