Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 07.02.2025 № 43

Звіт про виконання Програми за 2024 рік (за звітний період)

Місцева цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою

населених пунктів на території Баришівської селищної ради на 2022-2025 роки

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради

(відповідальний виконавець Програми)

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання та водовідведення КП БСР «Господар» | Комунальне підприємство Баришівської селищної ради «Господар» | 2024 | Обласний бюджет Селищний бюджет Благодійна допомога | 974,2 | 1058,2 | За 2024 рік - проведено реконструкцію водозабору с.Коржі, а саме: роботи по очищенню та відновленню дебіту свердловини, закупівля матеріалів та роботи по відновленню електропостачання на свердловині на суму 170,0 тис.грн., - реконструкція водозабору с.Селище – встановлення нового глибинного насоса 4SS 8/25 на суму 88,1 тис.грн., - капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора селища Баришівка, заміна трубопровода Д-225 мм 13м.п.на суму 25,0 тис.грн., - придбані насоси дренажні, глибинні свердловинні в загальній кількості 8 шт. на суму 650,0 тис.грн., - заміна трубопроводів водопостачання по вулицях селища Баришівк (вул.Центральна , вул.Коцюбинського) на суму 41,1 тис.грн., | - |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази та закупівля транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення для КП БСР «Господар» | Комунальне підприємство Баришівської селищної ради «Господар» | 2024 | обласний бюджет селищний бюджет благодійна допомога | 84,0 | 84,0 | Заміна насоса вакуумного та бочки на асенізований автомобіль |  |
| 3 | Утримання територій населених пунктів. Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану територій сіл та селища КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Обласний бюджет Селищний бюджет Благодійна допомога |  |  |  | Даний розділ Програми фінансується Програмою благоустрою, озеленення та санітарної очистки території |
| 4 | Оновлення матеріально-технічної бази та закупівлі транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення КП «ЖЕК Баришівської селищної ради» | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Обласний бюджет Селищний бюджет Благодійна допомога | 6085,54 | 6085,54 | Протягом 2024 року на підприємстві відбулося оновлення матеріально-технічної бази, а саме за кошти місцевого бюджету придбано спеціальні транспортні засоби та спецобладнання для виконання робіт з благоустрою: 1. Трактор колісний КАТА КЕ504 – 528,0 тис. грн. 2. Роторна косарка захистом і карданом – 75,0 тис. грн. 3. Щітка комунальна – 84,0 тис. грн. 4. Відвал снігоочисний – 42,0 тис. грн. 5. Розкидач ПСС – 90,0 тис. грн. Також відповідно до рішень Баришівської селищної ради підприємству на праві господарського відання передано екскаватор ЕО-2625 вартістю 66,11 тис. грн. та автогрідропідйомник гідравлічний NR-1V-AGP24 вартістю 5200,43 тис. гривень. |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 7143,74 | 7143,74 |  |  |

Відповідальний виконавець-

замовник місцевої Програми

заступник начальника,

начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради                       _______________                         Олександр ШИРОКИЙ