Додаток 1

до рішення Баришівської селищної ради

від 14.02.2024 № Проєкт

Звіт про виконання Програми за 2024 рік (за звітний період)

Місцева цільова Програма охорони навколишнього природного середовища

Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення стратегічної екологічної оцінки |  | 2024 | Місцевий бюджет | 150,0 | 0,0 | Не виконано | Заходи не здійснювалися в рамках даної Програми |
| 2 | Проведення вимірювання показників стану природних ресурсів (ґрунту, води, повітря, тощо) у відповідності до державних екологічних норм |  | 2024 | Місцевий бюджет | 100,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 3 | Відновлення та підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану водоймищ на території селищної Ради (Придбання глибинних насосів та допоміжного обладнання ) |  | 2024 | Місцевий бюджет | 700,0 | 0,0 | Не виконано | Заходи не здійснювались в рамках даної Програми1 |
| 4 | Санітарна очистка прибережних смуг водоймищ |  | 2024 | Місцевий бюджет | 500,0 | 0,0 | Не виконано | Не було потреби у проведенні заходу |
| 5 | Здійснення заходів з озеленення селища та сіл громади |  | 2024 | Місцевий бюджет | 200,0 | 0,0 | Не виконано | Заходи не здійснювались в рамках даної Програми |
| 6 | Знесення зелених насаджень досягли вікової межі, перебувають в аварійному загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорт і потребують негайної заміни |  | 2024 | Місцевий бюджет | 200,0 | 0,0 | Не виконано | Заходи не здійснювались в рамках даної Програми |
| 7 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  | 2024 | Місцевий бюджет | 400,0 | 0,0 | Не виконано | Заходи не здійснювалися в рамках даної Програми |
| 8 | Упорядкування діючих сміттєзвалищ на території селищної ради |  | 2024 | Місцевий бюджет | 400,0 | 0,0 | Не виконано | Заходи не здійснювалися в рамках даної Програми |
| 9 | Здійснення заходів для впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів |  | 2024 | Місцевий бюджет | 300,0 | 0,0 | Не виконано | Заходи не здійснювалися в рамках даної Програми |
| 10 | Заходи із збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих ламп розжарювання |  | 2024 | Місцевий бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Не було потреби у проведенні заходу |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 2950.0 | 00,0 | 00,0 |  |

Заступник начальника,

начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства

та благоустрою управління благоустрою,

комунальної власності та містобудування

Баришівської селищної ради.                                                                               ___________________     Олександр ШИРОКИЙ