Додаток 2

до рішення Баришівської селищної ради

від 14.02.2025 № проект

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Програми за звітний період 2024 рік

Місцева цільова Програма енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки

(назва Програми)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму 27.12.2022 №1374-31-08

Відповідальний виконавець Програми:

відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності та містобудування

Термін реалізації Програми 2023-2025

Узагальнені результати виконання завдань і заходів Програми:

| Кількість завдань (заходів) Програми, од. |  |  | Відсоток (%) виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | Виконаних | невиконаних |  |
| 8 | 4 | 4 | 50 |

Перелік виконаних заходів:

- проведено енергетичний аудит будівлі лікувального комплексу

- поточний ремонт теплотраси та твердопаливного котла» філія Сезенківська гімназія ОЗО «Морозівський ліцей імені Дениса Поповича» та ОЗО «Селищанський ліцей»;

- часткова заміна освітлення на енергозберігаюче : філія Сезенківська гімназія ОЗО «Морозівський ліцей імені Дениса Поповича», Веселинівська гімназія, ОЗО «Селищанський ліцей», Філія Паришківська початкова школа ОЗО «Лукашівський ліцей»;

- заміна освітлення на енергозберігаюче у КНП «Баришівська БЛ»;

- заміна освітлення на енергозберігаюче в закладах культури;

- у місцевих ЗМІ, соціальних мережах та на офіційному сайті громади публікувалися матеріали про енергоефективні рішення, приклади успішних проєктів. В окремих бюджетних установах громади проводився моніторинг споживання енергії та води, аналізувалися можливості для їх економії.

Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) Програми в цілому.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми : мети виконання місцевої цільової Програми енергоефективності та енергозбереження комунальних закладів освіти, медицини, культури, спорту та адміністративних будівель Баришівської територіальної громади на 2023-2025 роки досягнуто в повному обсязі в межах потреби підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення видатків, направлених на оплату за спожиті енергоресурси. Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок загального фонду селищного бюджету, внесків благодійної допомоги.

Заступник начальника управління,

начальник  відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства та благоустрою

управління благоустрою, комунальної власності

та містобудування Баришівської селищної ради                              _______________                       Олександр ШИРОКИЙ