Додаток  3

до рішення Баришівської селищної ради

від 11.04.2025 № проєкт

Звіт про виконання результативних показників Програми за 2022-2024 роки

Місцева цільова Програма благоустрою, озеленення та санітарної очистки населених пунктів

на території  Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки

Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою,

комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради

| № з/п | Найменування завдань | Одиниця виміру | Значення показника _____________________________ |  |  | Відхилення факт/план (+/-) | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт |  | план |  |  |
| 1 | Поточне утримання вулиць | тис. грн. | 2273,2 | 2344,5 |  | -71,3 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 2 | Поточне утримання тротуарів | тис. грн. | 2835,7 | 2946,6 |  | -110,9 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 3 | Зимове утримання доріг | тис. грн. | 2468,0 | 2548,0 |  | -80,0 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 4 | Зимове утримання тротуарів | тис. грн. | 3031,6 | 6087,3 |  | -3055,7 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 5 | Прибирання (вивезення) снігу на відстань10км | тис. грн. | 0 | 1856,4 |  | -1856,4 | Відсутність у фінансуванні заходу |
| 6 | Поточне утримання та ремонт технічних засобів дорожнього руху | тис. грн. | 57,6 | 145,6 |  | -88,0 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 7 | Поточне утримання та поточний ремонт на об’єктів благоустрою зеленого господарства | тис. грн. | 1495,1 | 1542,2 |  | -47,1 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 8 | Поводження зі сміттям | тис. грн. | 17903,6 | 18635,6 |  | -732,0 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 9 | Благоустрій і поточне утримання кладовищ | тис. грн. | 3674,4 | 7207,2 |  | -3532,8 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 10 | Упорядкування існуючого сміттєзвалища | тис. грн | 431,5 | 728,0 |  | -296,5 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 11 | Утримання парків, площ, вулиць, провулків, місць загального користування | тис. грн | 4878,9 | 5860,4 |  | -981,5 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 12 | Охорона та утримання об’єктів комунальної власності | тис. грн. | 360,0 | 910,0 |  | -550,0 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 13 | Утримання та проведення ямкового ремонту | тис. грн. | 7813,0 | 18200,0 |  | -10387,0 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 14 | Утримання та обслуговування мереж вуличного освітлення на території Баришівської громади | тис. грн. | 3465,1 | 10920,0 |  | -7454,9 | Завдання профінансовано в межах потреби |
| 15 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ утворених в наслідок бойових дій | тис. грн. | 0 | 350 |  | -350 | Відсутність у фінансуванні заходу |
|  | ВСЬОГО |  | 50687,7 | 80281,8 |  | -29594,1 |  |
| Кількість виконаних результативних показників |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Кількість невиконаних результативних показників |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Відсоток (%) виконання показників |  |  |  |  |  |  | 87 |

Заступник начальника,

начальник відділу комунальної власності

житлово-комунального господарства та благоустрою

Управління благоустрою, комунальної власності та містобудування

Баришівської селищної ради                                            _______________                              Олександр  ШИРОКИЙ