Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради

04.04.2025 № 134

Звіт про виконання Програми за 2024 рік (за звітний період)

Програма благоустрою, озеленення та санітарної очистки території Баришівської селищної ради на 2022-2024 роки

Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Управління благоустрою,

комунальної власності та містобудування Баришівської селищної ради

| № з/п | Найменування завдань (заходу) | Виконавці | Строк виконання (рік) | Джерела фінансування | Затверджені планові призначення на 2024 рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування за звітний період (тис.грн.) | Інформація про виконання заходу | Причина не виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Поточне утримання вулиць Поточне утримання тротуарів | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 2024 | Кошти селищного бюджету Кошти селищного бюджету | 927,5 1165,7 | 927,5 1165,7 | Протягом року КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» закуповувались матеріали та виконувались роботи щодо утримання доріг вулиць місцевого значення Протягом року КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» закуповувались матеріали та виконувались роботи щодо утримання тротуарів в селищі Баришівка | - - |
| 3 | Зимове утримання доріг | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 1008,0 | 512,5 | Протягом зимового періоду КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» закуповувались матеріали та виконувались роботи щодо утримання доріг , вулиць місцевого значення | Заходи профінансовано в межах потреби |
| 4 | Зимове утримання тротуарів | КП «Житлово-експлуатаційна контора баришівської селищної ради | 2024 | Кошти селищного бюджету | 2408,2 | 190,1 | Протягом зимового періоду КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» закуповувались матеріали тавиконувались роботи щодо утримання тротуарів (очищення від снігу, посипка під час ожеледиці) | Заходи профінансовано в межах потреби |
| 5 | Прибирання (вивезення)снігу на відстань 10 км | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 734,4 | 0 | - | Відсутність в потребі проведення даних робіт |
| 6 | Поточне утримання та ремонт технічних засобів дорожнього руху | КП «Житлово-експлуатаційної контори Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 57,6 | 57,6 | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» проводилось поточне утримання та ремонт технічних засобів дорожнього руху | - |
| 7 | Поточне утримання та поточний ремонт на обʼєктах благоустрою зеленого господарства | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 610,1 | 545,0 | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» закуповувались матеріали та проводилося поточне утримання та поточний ремонт на обʼєктах благоустрою зеленого господарства. | Заходи профінансовано в межах потреби |
| 8 | Поводження із сміттям | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 7372,3 | 7372,3 | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» проводились роботи щодо поводження із сміттям | - |
| 9 | Благоустрій і поточне утримання кладовищ | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 2851,2 | 453,6 | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» постійно проводяться роботи щодо благоустрою та утримання кладовищ | Заходи профінансовано в межах потреби |
| 10 | Упорядковування існуючого сміттєзвалища | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 |  | 288,0 | 0 | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» проводяться роботи щодо упорядкування існуючого сміттєзвалища | Роботи проводились за рахунок власних коштів КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» |
| 11 | Утримання парків, площ, вулиць, провулків, місць загального користування тощо | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 2318,4 | 1702,4 | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» закуповувались матеріали та проводились роботи щодо утримання парків, площ, вулиць, провулків, місць загального користування | Заходи профінансовано в межах потреби |
| 12 | Охорона та утримання обʼєктів комунальної власності | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 360,0 | 360,0 | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» були проведені роботи по утриманню обʼєктів комунальної власності | - |
| 13 | Утримання та проведення ямкового ремонту доріг | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 7200,0 | 3306,7 | Виконавчим комітетом та КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» закуповувались матеріали закуповувались матеріали та проводились роботи по ямковому ремонту доріг | Заходи профінансовано в межах потреби |
| 14 | Утримування та обслуговування мереж вуличного освітлення на території Баришівської громади | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 4320,0 | 2082,0 | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» як виконавцем послуг здійснювалося утримування та обслуговування мереж вуличного освітлення на території Баришівської громади | Заходи профінансовано в межах потреби |
| 15 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ утворених внаслідок бойових дій | КП «Житлово-експлуатаційна контора Баришівської селищної ради» | 2024 | Кошти селищного бюджету | 0 | 0 | - | Відсутність в потребі проведення даних робіт |
| Разом за Програмою |  |  |  |  | 31621,4 | 18675,4 |  |  |

Заступник начальника,

начальник відділу комунальної власності,

житлово-комунального господарства

та благоустрою Управління благоустрою,

комунальної власності та містобудування

Баришівської селищної ради                                      _____________________                       Олександр ШИРОКИЙ